

**URZĄD MIASTA I GMINY**

**Urząd Miasta i Gminy w Sycowie**

**Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji**

**Informacja o realizacji *Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Syców na lata 2004 – 2014***

**Realizacja w 2012 roku**

**Informacja o realizacji**

**Strategii rozwoju gospodarczego miasta i gminy Syców**

**na lata 2004 – 2014**

**REALIZACJA W ROKU 2012**

W strategii wyróżniono następujące działania priorytetowe:

1. **Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w mieście i gminie Syców – lata 2004-2014,**

a) dokończenie wodociągowania wszystkich gospodarstw domowych,

b) modernizacja stacji uzdatniania wody,

c) rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej,

d) rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej,

e) rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sycowie

ad: a) Gmina Syców jest zwodociągowana w całości za wyjątkiem kilku gospodarstw do których ze względów technicznych jak również ekonomicznych doprowadzenie wodociągu jest niemożliwe. Na bieżąco budowana jest sieć wodociągowa do nowopowstających budynków.

W 2013 roku wybudowano m.in. 320 m sieci wodociągowej zasilającej basen miejski w Sycowie.

ad: b) W roku 2011 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę stacji uzdatniania wody na Wiosce. Wartość zadania łącznie z budową kanalizacji na Wiosce wyniosła 2.800 tys. zł. W listopadzie b.r. dokonano czynności odbiorowych stacji.

W latach wcześniejszych wykonano modernizację stacji uzdatniania wody w Stradomi Wierzchniej.

Do modernizacji na lata następne zostanie stacja uzdatniania wody w Komorowie, która jest konieczna ze względów technicznych.

ad: c i d) W latach 2012-2013 Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. przy pomocy środków Unii Europejskiej wykonała kanalizację sanitarną na Wiosce o łącznej długości 2598 mb z przepompownią i rurociągiem tłocznym o długości 320 mb. Wartość projektu wyniosła 990 tys. zł. netto. Inwestycja była objęta dofinansowaniem z PROW.

W 2013 roku wybudowano również 150 m kanalizacji na ul. Dąbrowskiej w Sycowie.

W 2012 r. Gmina Syców zrealizowała zadanie w postaci „Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z remontem drogi na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Gaszowice", na kwotę 965.550 zł brutto. W ramach zadania został wykonany grawitacyjny kolektor ścieków sanitarnych o długości ok. 323 m., przepompownia z rurociągiem tłocznym o długości 3.672 m (z Gaszowic do oczyszczalni w Stradomi Wierzchniej) oraz remont drogi osiedlowej wraz z odwodnieniem - o szerokości 6 m. i długości 400 m. z nawierzchnią z kostki brukowej. Na w/w inwestycję pozyskano od Agencji Nieruchomości Rolnych bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 70% w części odnoszącej się do kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Natomiast w części dot. remontu drogi osiedlowej uzyskano pomoc w wysokości 80 % nakładów.

W 2013 roku zakończono prace związane z projektowaniem kompleksowej kanalizacji sanitarnej dla Św. Marka i Komorowa. Zakres projektu obejmuje również ul. Komorowską i ul. Kossaka w Sycowie.

W dalszym ciągu istnieje pilna potrzeba budowy kanalizacji sanitarnej w mieście jak również na wsiach.

ad e) Modernizację sycowskiej oczyszczalni ścieków zakończono w 2010 roku. Ostatnie rozliczenia dofinansowania miały miejsce w marcu 2012 roku. Inwestycja kosztowała ok. 18 mln złotych. Łączne dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu i z Norweskiego Mechanizmu Finansowego wyniosło 13 mln zł. Wraz z modernizacją oczyszczalni w ramach jednego projektu zbudowano kanalizację sanitarną i deszczową o długości ok. 4 km.

1. **Opracowanie kompleksowego programu gospodarki odpadami – lata 2005-2014,**
2. wyznaczenie nowego miejsca i budowa wysypiska śmieci na terenie gminy lub poza nią,
3. wdrażanie programu segregacji odpadów stałych,
4. wdrażanie programu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta i gminy Syców.

Zgodnie z Krajowym Programem Gospodarki Odpadami podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się Zakłady Zagospodarowania Odpadów, które winny stanowić obiekty regionalne posiadające moce przerobowe wystarczające do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tysięcy mieszkańców.

W związku z powyższym Gmina Syców przystąpiła do wspólnego przedsięwzięcia z gminami ościennymi celem przygotowania realizacji inwestycji jaką będzie budowa ZZO (Zakładu Zagospodarowania Odpadów) Kępno.

W dniu 25.11.2010r. zarządzająca projektem spółka „Inwestor-Kępno" podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie zadania związanego z kompleksową modernizacją systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego. Wartość dofinansowania wyniesie 50.275.716,60 zł. (73,10% całego projektu).

W 2013 roku w Spółka wybudowała płytę do kompostowania bioodpadów. W chwili obecnej trwa budowa zakładu, który ma zacząć funkcjonować jesienią 2014r. W maju 2014 roku planowany jest rozruch technologiczny zakładu.

W 2013 roku gmina Syców na objęcie udziałów w spółce „Inwestor-Kępno" wydatkowała 520.000,00 złotych.

Od 1 lipca bieżącego roku w Gminie Syców funkcjonuje model gospodarowania odpadami zgodny z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W drodze postępowania przetargowego wybrano firmę, która odbiera odpady z terenu nieruchomości zamieszkałych. Umowę na odbiór odpadów zawarto z Sycowską Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. Umowa obowiązuje do dnia 31.03.2014r. W ramach umowy SGK odbiera następujące odpady od mieszkańców: frakcja sucha (plastik + metale), frakcja „szkło”, frakcja „papier” i frakcja „mokra” czyli zmieszane odpady komunalne. Taki podział frakcji zapewnia właściwy „wkład” do instalacji przewidzianej w zakładzie w Olszowie oraz jest w dużej mierze kontynuacją modelu funkcjonującego w latach ubiegłych. Oprócz czterech wymienionych frakcji SGK odbiera również odpady wielkogabarytowe i elektrośmieci bezpośrednio od mieszkańców oraz przeterminowane leki i opakowania po lekach z aptek. Wszystkie zebrane odpady trafiają na należące do spółki „Inwestor-Kępno” Sp. z o.o. wysypisko w Mianowicach, skąd trafią na instalacje z zakładu po jego wybudowaniu.

SGK zostało powierzone także prowadzenie, na jej terenie, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK, na który przez sześć dni w tygodniu można zawieść następujące odpady komunalne: odpady wielkogabarytowe, odpady zielone i biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i szklane opakowania po lekach, opony, oleje silnikowe i przekładniowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali, opakowania z drewna, żużel i popiół, zużyte baterie i akumulatory oraz inne niebezpieczne odpady komunalne.

Odpady komunalne są odbierane od wszystkich mieszkańców gminy w zamian za jednolitą stawkę opłaty „śmieciowej”.

W 2013 roku Spółka uzyskała dofinansowanie i zakupiła samochód do wywozu nieczystości stałych marki Scania, który powinien przyczynić się do zwiększenia jakości usług świadczonych przez SGK.

1. **Rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie warunków korzystnych dla rozwoju inwestycji,**
2. stosowanie systemu ulg podatkowych,
3. kompleksowa infrastruktura techniczna,
4. wyznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod inwestycje i przygotowanie terenów pod potrzeby inwestorów
5. kompleksowa obsługa potencjalnych inwestorów – przygotowywanie „ofert lokalizacyjnych”

Od 2008r. - na mocy Uchwały nr XXIL/115/08 z dnia 24 kwietnia 2008r. - wprowadzone zostały ulgi w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis. Ulgi te mają na celu wsparcie przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji na terenie Miasta i Gminy Syców oraz prowadzących przebudowę i nadbudowę już istniejącego budynku, w którym przez ostatnie 3 lata nie była prowadzona żadna działalność gospodarcza. Z ulg tych mogą korzystać także osoby bezrobotne chcące po raz pierwszy na terenie Miasta i Gminy Syców rozpocząć działalność gospodarczą.

W ramach pomocy de minimis z ulgi w podatku od nieruchomości w 2012r. skorzystało 8 podatników (przedsiębiorców) na kwotę 70.217,50 zł., w 2013 roku również 8 podatników na kwotę 92.825,00 zł.

W 2011 roku dobiegły końca prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Syców oraz terenu położonego w jego sąsiedztwie (uchwała Rady Miejskiej nr VI/40/2011 z dnia 14.04.2011r., ogłoszona w Dz. U. Nr 152, poz 2592 z dnia 20.07.2011r.). Zmiana planu objęła tereny przemysłowe, działalności gospodarczej i usług. W wyniku zmiany planu nastąpiła zmiana przeznaczenia terenu głównie na cele zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Przeprowadzona zmiana planu stworzyła lepsze warunki zabudowy i tym samym uatrakcyjniła ofertę lokalizacyjną terenów podstrefy ekonomicznej Syców dla przyszłych inwestorów. M.in. zmieniono wymagania dotyczące współczynnika zabudowy (z 40 do 70%), maksymalnej wysokości zabudowy (maksymalnie 12 m dla zabudowy produkcyjnej zamiast maksymalnie 2 kondygnacji), nachylenia dachów (dachy mają być dostosowane do celów technologicznych zamiast 30-45o). Zmiana nie dotyczyła tylko terenu WSSE ale także sąsiedniego terenu po drugiej stronie ulicy Kolejowej.

W 2014 roku planowane jest wykonanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do granicy z podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Kolejowej.

1. **Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Stradomi Wierzchniej – lata 2006 – 2008,**
2. zakładanie terenów zielonych,
3. uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę,
4. opracowanie zasad kompleksowego zarządzania całym terenem przy zalewie,
5. budowa turystycznych szlaków komunikacyjnych pomiędzy zalewem a arboretum oraz Sycowem,

W 2004r. w ramach powyższego zadania została opracowana dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów przy zalewie.

Z pomocą środków Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – SPOR 2004-2006” wybudowano pierwszą infrastrukturę rekreacyjną w postaci ścieżek (alei parkowych), boiska asfaltowego, plaży oraz założeń terenów zielonych.

W kolejnych latach sukcesywnie rozbudowywano infrastrukturę. Powstał kompleks wiat techniczno-handlowych wraz ze sceną i zapleczem – tzw. „wigwamy”, utwardzony parking i infrastruktura do wypoczynku plażowego.

W 2012 roku została zrealizowana inwestycja pn.: Zagospodarowanie terenu zalewu rekreacyjnego w Stradomi Wierzchniej wraz z zakupem wyposażenia wyniosła ok. 440 tys. zł brutto.

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace i zakupione wyposażenie :

- powiększenie plaży,

- 2 pomosty pływające - modułowe,

- elementy malej architektury (plac zabaw dla dzieci),

- boiska do piłki plażowej,

- boiska do gry w boule,

- monitoring,

- oświetlenie terenu,

- nasadzenia zieleni towarzyszącej

Projekt współfinansowany był ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - dofinansowanie w wysokości 80% kosztów netto zadania.

Zadanie zostało w całości rozliczone.

1. **Wyeksponowanie walorów parku miejskiego poprzez jego zagospodarowanie – lata 2006-2010 .**

W 2012 roku zostało zakończone zadanie pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego - etap I". W ramach w/w zadania została zrewitalizowana przestrzeń parkowa wg zaleceń Konserwatora Zabytków. Zrealizowano m. in.:

• odbudowę ścieżek parkowych;

• oczyszczenie i przywrócenie naturalnej linii brzegowej stawu, remont infrastruktury stawu;

• wycinkę sanitarną i kompozycyjną drzew;

• nasadzenia drzew, krzewów ozdobnych i bylin;

• budowę małej architektury w postaci pergoli, fontanny, altan i domku na sprzęt pływający, rzeźby plenerowej, ławki, kosze na śmieci, stylizowane latarnie, plansze przedstawiające historię parku;

• kładkę drewnianą w części rekreacyjnej;

• plac zabaw;

• monitoring;

• oczyszczenie i podświetlenie obiektu Mauzoleum.

Wartość zadania wyniosła ok 5.100.000 zł. Projekt współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. Pierwotnie podpisano umowę o dofinansowanie projektu w wysokości 63,09% wartości brutto inwestycji tj. ok. 3.115.000 zł. Pod koniec okresu rozliczeniowego, na wniosek Gminy Syców udało się podwyższyć dofinansowanie do 70% poniesionych nakładów, co w rezultacie stanowiło dało dodatkową kwotę dofinansowania w wysokości 340.000 zł.

1. **Budowa i przebudowa dróg gminnych – realizacja w roku 2013,**

1. Budowa chodnika w m. Wielowieś-Działosza wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448.

Kontynuowana jest inwestycja związana z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 448. Po wybudowaniu chodników w Nowym Dworze i w Wielowsi przygotowywana jest budowa chodnika w Działoszy.

We wrześniu b.r. uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. W październiku 2013 roku zakończyło się postępowanie przetargowe na etap I budowy, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę zadania – firmę CARBON Jan Kuropka z Sycowa. Został przekazany plac budowy. Trwają uzgodnienia wykonawcy dotyczące zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na okres wykonywanych prac, niezbędne do podjęcia prac.

Poprzetargowy koszt inwestycji wynosi 398.226 złotych, z czego Gmina Syców sfinansuje 50% wartości zadania.

W czerwcu b.r. złożono wniosek o współudział DSDiK we Wrocławiu w budowie II etapu chodnika. Szacowany koszt robót w II etapie, który miałby zostać zrealizowany w 2014 roku, wynosi ok. 500 tys. zł.

2. Współudział w przebudowie skrzyżowania w Sycowie ul. Kolejowa, ul. Wrocławska, ul. Oleśnicka.

Inwestycja związana z budową pierwszego w Sycowie ronda została dofinansowana ze środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy uzyskało dofinansowanie zadania w wysokości 50%. Gmina Syców i powiat oleśnicki partycypowało w kosztach po 25% każdy. Zadanie zostało zakończone w październiku 2013r. Gmina przekazała kwotę 197,5 tys. złotych.

3. Współudział w przebudowie drogi powiatowej nr 1497.

Zgodnie z porozumieniem we wrześniu b.r. przekazano ZDP w Oleśnicy kwotę 50.000,00 złotych z przeznaczeniem na wykonanie części nakładki bitumicznej na odcinku od Biskupic w stronę Komorowa, do drogi powiatowej nr 1490. Prace zostały wykonane.

4. Modernizacja dróg i chodników gminnych

Wykonano częściowe nakładki w Sycowie na ul. Mickiewicza, ul. Ks. Gorczycy, ul. Ks. Rudy i na ul. Ogrodowej. Wykonano łącznie ok. 2.100 m2 nakładek. Poniesiony koszt wykonanych prac wyniósł 86 tys. zł.

5. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego – ul. Kasztanowa w Sycowie

W ramach inwestycji został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane. Kwota po przetargowa prac wraz z nadzorami inwestorskimi oraz archeologicznym wynosi 571.506 zł. Inwestycja jest złożona, oprócz budowy drogi dotyczy ona także budowy infrastruktury podziemnej – kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu. Dodatkowo spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu rozpoczęła właśnie prace związane z budową oświetlenia ulicznego na ul. Kasztanowej.

6. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Zakończono realizację zadania „przebudowy dróg gminnych, dojazdowych do gruntów rolnych” współfinansowanych w ramach umowy z „Województwem Dolnośląskim” z dotacji celowej z budżetu Województwa na zadania rekultywacyjne na 2013r.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Ostrzeszowa.

W ramach zadania wybudowano łącznie ok. 1,5 km dróg o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach: Szczodrów, Stradomia Wierzchnia, Wioska, Biskupice i Drołtowice.

Wartość robót brutto wyniosła 444,43 tys. zł., z czego uzyskana i rozliczona już dotacja wyniosła 236,8 tys. zł.

W bieżącym roku wykonano również przebudowy dróg gminnych w Ślizowie i w Komorowie. Za kwotę 133 tys. zł. wybudowano 500 m dróg o nawierzchni bitumicznej.

1. **Podnoszenie standardów zdrowotnych, wynikających z zakresu zadań własnych gminy**

W roku 2004 dokonano kompleksowej modernizacji budynku, w którym swoją działalność prowadzi Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie. Koszt modernizacji wyniósł ok. 1.900 tys. zł.

Modernizacja wpłynęła na znaczące podniesienie standardu obsługi pacjentów z terenu gminy Syców.

1. **Inne inwestycje przyczyniające się do rozwoju miasta i gminy Syców** zrealizowane w ostatnich latach:
2. Budowa i modernizacja świetlic wiejskich:

Z pomocą środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie ”ODNOWA I ROZWÓJ WSI" (dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowalnych netto) zostały przeprowadzone modernizacje obiektów oraz budowy świetlic wiejskich w następujących miejscowościach:

* 2009r. - budowa wielofunkcyjnej świetlicy w miejscowości Wioska
* 2011r. - adaptacja i wyposażenie części budynku usług publicznych na potrzeby świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze
* 2012r. - budowa wielofunkcyjnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrów

1. Modernizacja basenu miejskiego wraz z przyległym terenem sportowym:

W roku 2012 zakończono modernizację basenu miejskiego wraz z terenem sportowym w Sycowie.

Wartość zadania wynosiła 1.497.611,10 zł., w tym uzyskano dofinansowanie w wysokości 70% wartości brutto inwestycji, tj. 1.006.000,00 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.

W ramach zadania wykonano uszczelnienie i modernizację niecki basenowej (zmiana korytek przelewowych), wybudowano budynek sanitarno-techniczny (sanitariaty, pomieszczenia medyczne i dla ratowników, stacja uzdatniania wody, przebieralnie) wykonano nowoczesną stację uzdatniania wody basenowej, zagospodarowano tereny przyległe (plac zabaw, zieleń towarzysząca).

1. Budowa i wyposażenie kompleksu rekreacyjnego na placu przy ul. Ogrodowej:

W 2011r. przy ul. Ogrodowej w Sycowie został wybudowany kompleks rekreacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji powstały:

* ciąg pieszo-rowerowy o powierzchni 671,0m2
* plac rekreacyjny (po stronie Orlika) z torami do gry w boulle, stołami pingpongowymi ławkami i infrastrukturą towarzyszącą (kosze na śmieci, stojaki na rowery, zieleń)
* parking dla sam. osobowych o powierzchni 327 m2 (9 miejsc postojowych)
* skatepark o powierzchni 525m2 – szlifowana posadzka betonowa z infrastrukturą taką jak: Dwie skrajne rampy najazdowe, urządzenia środkowe (do wykonywania trików i ewolucji), ławki ze stali nierdzewnej, oświetlenie terenu, kanalizacja deszczowa.
* nasadzenia przy ciągu pieszo-rowerowym oraz przy obiektach rekreacyjnych, jak i zieleni niskiej – trawników.

Koszt zadania 1.085.800,00 zł brutto. Projekt w 70% jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. Łączna kwota dofinansowania 800.036,24 zł.

1. Przebudowa targowiska miejskiego:

W dniu 11.10.2013 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji przebudowy targowiska miejskiego w Sycowie. Gmina Syców otrzymała pomoc w wysokości 604.318 złotych. Unijne fundusze pokryły 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Inwestycja na ulicy Kaliskiej realizowana była w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Prace budowlane realizowała firma „DROG MET Roboty Drogowo Budowlane” z siedzibą – Pośrednik 62-840 Koźminek.

W ramach inwestycji wykonane zostały następujące prace:

* + wybudowano 4 wiaty handlowe (kryte stanowiska handlowe),
  + parking od strony ul. Kaliskiej na 20 miejsc postojowych,
  + parking na 7 miejsc od strony północnej,
  + ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej,
  + sieci kanalizacji deszczowej,
  + oświetlenie,
  + monitoring,
  + remont budynku mieszczącego toaletę publiczną.
  + ogrodzenie oraz remont elewacji budynku magazynowego.

1. „Moje boisko - Orlik 2012”:

W ramach tego programu, wraz z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w gminie Syców wybudowano dwa obiekty sportowe „Orlik” składające się z boiska do piłki nożnej, boisk do piłki siatkowej/koszykówki z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem socjalno-technicznym:

* W 2009r. – powstał kompleks boisk w Sycowie przy ul. Ogrodowej – wartość inwestycji ok. 1.000,00 tys. zł.
* W 2012r. - powstał kompleks sportowy przy Gimnazjum W Sycowie 3" – wartość inwestycji 1.073 tys. zł.

1. Kompleks boisk rekreacyjnych na ul. Komorowskiej:

W 2009r. został wybudowany kompleks boisk sportowych ogólnie dostępnych przy ul. Komorowskiej. Inwestycja obejmowała budowę i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x50m. z nawierzchnią poliuretanową z możliwością adaptacji jednego boiska do piłki ręcznej, lub dwóch boisk w konfiguracji piłka siatkowa / koszykówka. Inwestycja na kwotę ok. 550.000 zł była dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 200.000,00 zł.

1. Przebudowa części budynku wielofunkcyjnego z rozbiórką pozostałej części w Sycowie przy ul. Kościelnej:

Inwestycję ukończono w październiku 2012r. Wartość inwestycji wyniosła 614.661,51 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013. W ramach dotacji inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 391.401,00 zł., co stanowi 69,99% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Syców, dnia 20.11.2013r.