Załącznik nr 3

Kosztorys uproszczony pomocniczy

dotyczy:  realizacji zadania dotyczącego rewitalizacji Parku Miejskiego w Sycowie 
w układzie zaprojektuj i wybuduj.

CPV - 71000000-8, 79933000-3, 45000000-7

##### Nazwa Wykonawcy:............................................................

| l.p. | opis | Jednostki miary | ilość | cena jedn. Netto | Wartość netto =kol 4x kol 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | rozbiórka istniejących nawierzchni mineralno – bitumicznych | m2 | 7 625 |  |  |
| 2 | rozbiórka nawierzchni betonowych | m2 | 976 |  |  |
| 3 | rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych | m2 | 1406 |  |  |
| 4 | rozbiórka balustrad przy stawie | m | 56 |  |  |
| 5 | rozebranie słupów betonowych mostku | m3 | 0,9 |  |  |
| 6 | rozbiórka słupów pergoli | m3 | 2,4 |  |  |
| 7 | rozbiórka sceny letniej – amfiteatru | szt. | 1 |  |  |
| 8 | rozbiórka pawilonu gastronomicznego | szt. | 1 |  |  |
| 9 | rozbiórka pawilonu wędkarzy | szt. | 1 |  |  |
| 10 | rozbiórka mostku w południowej części stawu | szt. | 1 |  |  |
| 11 | demontaż i wywóz urządzeń z placu zabaw | szt. | 7 |  |  |
| 12 | demontaż i wywóz ławek | szt. | 40 |  |  |
| 13 | demontaż i wywóz koszy na śmieci | szt. | 40 |  |  |
| 14 | demontaż i wywóz latarni | szt. | 30 |  |  |
| 15 | remont istniejących schodów betonowych (przy pawilonie wędkarskim) | szt. | 7 |  |  |
| 16 | remont przepustu w pn-zach części stawu (wylot wody ze stawu) | szt. | 1 |  |  |
| 17 | remont przepustu (wlot wody do stawu) | szt. | 1 |  |  |
| 18 | remont schodów na ścieżce nr 2 | szt. | 1 |  |  |
| 19 | remont mostka (sektor I-5) | szt. | 1 |  |  |
| 20 | prace konserwatorskie Mauzoleum | szt. | 1 |  |  |
| 21 | spuszczenie wody ze stawu i oczyszczenie stawu z roślin i namułu | m2 | 15 166 |  |  |
| 22 | karczowanie krzaków i poszycia | ha | 13,5 |  |  |
| 23 | karczowanie pni drzew | szt. | 200 |  |  |
| 24 | oczyszczenie parku z pozostałości biodegradalnych | m3 | 300 |  |  |
| 25 | zabezpieczenie drzew | szt. | 50 |  |  |
| 26 | przebudowa drogi parkowej asfaltowej na odcinakach oznaczonych numerami 1a, 8, 38 – 3189 m2 , wykonanie nowych krawężników na długości nie mniej niż 1448 m. | m2 m | 3189 1448 |  |  |
| 27 | budowa ścieżek parkowych w nawierzchni z kruszywa kamiennego | m2 | 24 096 |  |  |
| 28 | budowa schodów betonowych nad stawem w pd-zach części | szt. | 3 |  |  |
| 29 | budowa schodów betonowych do nowej altany w części rekreacyjnej | szt. | 3 |  |  |
| 30 | pergola z podświetleniem | szt. | 1 |  |  |
| 31 | fontanna z doprowadzeniem wody i podświetleniem | szt. | 1 |  |  |
| 32 | plac zabaw | kpl. | 1 |  |  |
| 33 | ogrodzenie placu zabaw | m | 180 |  |  |
| 34 | rzeźba plenerowa | szt. | 1 |  |  |
| 35 | stolik szachowy | szt. | 2 |  |  |
| 36 | piłkarzyki | szt. | 2 |  |  |
| 37 | stół do ping-ponga | szt. | 2 |  |  |
| 38 | grill | szt. | 2 |  |  |
| 39 | altana żeliwna 50 m3 (strefa rekreacyjna) | szt. | 1 |  |  |
| 40 | altana żeliwna 50 m3 (strefa mauzoleum) | szt. | 1 |  |  |
| 41 | wykonanie i montaż tablic informacyjnych (przewodnik po parku miejskim w Sycowie) | szt. | 10 |  |  |
| 42 | sadzenie drzew | szt. | 100 |  |  |
| 43 | sadzenie krzewów | szt. | 848 |  |  |
| 44 | obsadzenie kwietników bylinami | m2 | 1 500 |  |  |
| 45 | sadzenie pnączy | szt. | 35 |  |  |
| 46 | sadzenie roślin cebulowych | szt. | 1 000 |  |  |
| 47 | wykonanie trawników | ha | 9,5 |  |  |
| 48 | wykonanie łąk parkowych | ha | 0,5 |  |  |
| 49 | obsianie nadbrzeża stawu i terenów po usunięciu płyt chodnikowych | ha | 0,56 |  |  |
| 50 | obsadzenie stawu kłączami roślin wodnych | szt. | 1 000 |  |  |
| 51 | wykonanie wzniesienia z altaną | m3 | 600 |  |  |
| 52 | wykonanie wzniesienia za sceną letnią | m3 | 600 |  |  |
| 53 | drewniany pomost (szer. 1,4 m) | m | 236 |  |  |
| 54 | pawilon na sprzęt pływający | szt. | 1 |  |  |
| 55 | latarnie parkowe | szt. | 70 |  |  |
| 56 | ławki parkowe | szt. | 50 |  |  |
| 57 | kosze na śmieci | szt. | 100 |  |  |
| 58 | wycinka drzew | szt. | 150 |  |  |
| 59 | opłata za wycinkę drzew | szt. | 150 |  |  |
| 60 | cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew | szt. | 250 |  |  |
| 61 | odmulanie i koszenie rowów | m | 2 608 |  |  |
| 62 | wywóz odpadów mineralno-asfaltowych z utylizacją | m3 | 1 154 |  |  |
| 63 | podświetlenie obiektu Mauzoleum | szt. | 1 |  |  |
|  | podświetlenie wybranych okazów dendrologicznych | szt. | 2 |  |  |
| 64 | Razem |  |  |  |  |
|  | dokumentacja projektowa | kpl | 1 |  |  |
| Wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto |  |  |  |  |  |

Wartość robót  netto …………………………………………………….zł

Wartość robót brutto……………………………………………………. zł

Słownie wartość brutto ………………………………………………………………

| Data ….................. | …............................................. (pieczęć i podpis wykonawcy) |
| --- | --- |