**Informacja na temat wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2015 rok.**

1. **Transport i łączność**

**1.** **Współudział w** **budowie chodnika w ciągu drogi woj. nr 448 wraz z budową kanalizacji deszczowej – III etap w m. Działosza**

W listopadzie 2015r. podpisano porozumienie z Województwem Dolnośląskim dotyczące wspólnej realizacji budowy chodnika o długości 986 m wraz z kanalizacją deszczową. Na mocy porozumienia w b.r. zostanie wykonany program funkcjonalno-użytkowy, na podstawie którego w 2016r zostanie zrealizowana budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonanie PFU jest w trakcie realizacji.

Wniosek o wspólną realizację zadania został złożony przez gminę w sierpniu 2014r lecz pomimo spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów, ze względu na wyczerpany limit środków województwa, zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej.

**2. Współudział w** **budowie chodnika w ciągu drogi woj. nr 448 wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap w m. Wojciechowo-Zawada**

W październiku b.r. podpisano porozumienie z Województwem Dolnośląskim dotyczące wspólnej realizacji budowy chodnika o długości ok. 600 m wraz z kanalizacją deszczową. Na mocy porozumienia zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. W sierpniu b.r. złożono wniosek o wspólną realizację budowy chodnika w 2016r.

**3. Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne powiatu, w tym środki funduszu sołeckiego**

W marcu b.r. podpisano z Powiatem Oleśnickim pięć umów w sprawie pomocy finansowej Gminy Syców na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi nr 1497D etap 3 (Biskupice-Działosza)
2. Przebudowa drogi nr 1496D etap 4 (Św. Marek)
3. Przebudowa drogi nr 1498D etap 5 (Szczodrów)
4. Przebudowa drogi nr 1497D (Działosza-Stradomia Wierzchnia)
5. Wykonanie chodnika w Stradomi Wierzchniej przy drodze powiatowej nr 1499D.

Łączna wartość pomocy finansowej gminy wynosi 240.000,00 zł.

Do dnia dzisiejszego wykonano i rozliczono 300-metrowy odcinek Biskupice-Działosza, 230m nakładki na drodze do Św. Marka, 200m nakładki w Szczodrowie oraz chodnik w Stradomi Wierzchniej. Wykonano również lecz nie rozliczono jeszcze remontu nawierzchni w Działoszy (ok. 600m)

Do wykonania pozostało opracowanie projektu ciągu pieszo-jezdnego dla pieszych i rowerzystów przy drodze powiatowej nr 1495 na odcinku Syców**-**Komorów (ze środków

rady sołeckiej Komorowa w wysokości 12.730 zł.).

W dalszym ciągu trwają uzgodnienia z Zarządem Powiatu w zakresie opracowania koncepcji.

**4. Budowa i modernizacja dróg, parkingów i chodników gminnych**

W b.r. we współpracy z Komisją Infrastruktury Rady Miejskiej opracowywany został wspólnie program budowy i modernizacji dróg i chodników gminnych, który jest podstawą do dalszych działań inwestycyjnych.

W ramach programu wykonano już przebudowę skrzyżowania ul. Baczyńskiego z ul. Witosa w Sycowie (35,2 tys. zł.). Ponadto zlecono budowę chodników przy ul. Findera (za kwotę 81,18 tys. zł., wykonanie do dni 30.11.2015r.) oraz przy ul. Parkowej (za kwotę 77 tys. zł., wykonanie do dnia 30.11.2015r.). Zlecono i wykonano również dokumentację drogi w miejscowości Ślizów (posesje 89-95), której realizację planuje się do końca b.r.

Zlecona została także i jest w trakcie opracowania dokumentacja projektowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż głównej drogi w miejscowości Wioska.

Trwają także rozmowy z potencjalnym wykonawcą dokumentacji projektowej dla ulic: Akacjowej i Brzozowej na Wiosce.

W ramach tej pozycji budżetu sfinansowano ponadto dokumentację projektową dotyczącą nakładki przy ul. Findera w Sycowie, dokumentację projektową przy ul. Wrzosowej na Wiosce, dokumentację dla chodnika przy ul. Wałowej (wzdłuż remontowanego ogrodzenia) oraz wykonanie krótkich odcinków chodników: przy ul. Szenwalda, ul. Kusocińskiego i przy ul. Kaliskiej.

**5. Budowa chodnika w m. Gaszowice (f. sołecki)**

W ramach zadania ze środków funduszu sołeckiego wykonano dwa odcinki chodnika, łączącego drogę osiedlową z drogą główną biegnącą przez Gaszowice. Chodniki o łącznej powierzchni 76 m2 ułatwią komunikację między innymi młodzieży szkolnej dowożonej do Sycowa autobusem z przystanku znajdującego się przy drodze głównej.

Kwota wydatkowana na realizację zadania – 11.511,58 zł.

**6. Modernizacja ul. Kolejowej – boczna**

W lipcu b.r. zakończono modernizację ul. Kolejowej (bocznej) w Sycowie. W ramach zadania na odcinku ok. 230m usunięto starą, spękaną nawierzchnię, wyrównano podbudowę z kruszywa łamanego i położono 5-centymetrową warstwę betonu asfaltowego. Realizacja zadania kosztowała 132 tys. zł. Całość została pokryta z budżetu gminy.

**7. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych**

W ramach zawartej umowy dotyczącej „dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2015 rok” dokonano przebudowy trzech odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach: Komorów, Stradomia Wierzchnia oraz Działosza.

Na budowę ok. 1 km dróg o nawierzchni bitumicznej pozyskano dotację w wysokości 209 tys. zł.

Drogi zostały odebrane na początku listopada 2015r., po czym złożono wnioski o wypłatę dotacji.

Łączny koszt budowy trzech odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych wyniósł w 2015r 327,8 tys. zł.

**8. Przebudowa ul. 15-lecia w Sycowie**

W dniu 24.04.2015r nastąpił odbiór inwestycji. Wartość zadania wyniosła 418 tys. zł. W ramach zadania wybudowano kanalizację sanitarną i deszczową, jezdnię o długości 207,5m, chodniki i zjazdy z kostki brukowej. Koszty budowy kanalizacji (138 tys.) sfinansowała SGK.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

**9. Przebudowa ul. Ogrodowej w Sycowie oraz modernizacja chodnika przy ul. Ogrodowej w Sycowie**

W/w zadanie powiązane było z budową rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, której inwestorem była SGK.

Projekt budowy zakładał jedynie wykonanie nawierzchni bitumicznej w miejscu wykopów. Podjęto jednak decyzję o odtworzeniu nawierzchni na całej szerokości jezdni. Później zdecydowano o przebudowie chodników.

W czerwcu b.r. zakończono prace związane z odtworzeniem dodatkowej części jezdni oraz ułożono krawężniki na całej długości jezdni. Prace związane z przebudową chodników (ok. 400 mb) zakończono na początku sierpnia b.r. Wartość prac wyniosła 130 tys. zł. dla nawierzchni i 130 tys. zł. dla chodników. Koszty inwestycji w całości zostały pokryte z budżetu Gminy Syców.

**10. Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Stradomia Wierzchnia**

W chwili obecnej trwa aktualizacja wykonanej w 2011r dokumentacji, w tym operatu wodno-prawnego, pozwolenia wodno-prawnego, uzgodnień z właścicielami infrastruktury technicznej w rejonie przepustu oraz z właścicielem cieku wodnego. Część środków (44,3 tys. zł.) na inwestycję zadeklarowało sołectwo w Stradomi Wierzchniej. Podpisanie umowy na wykonanie przepustu planuje się jeszcze w tym roku.

**11. Budowa drogi w m. Radzyna**

Na budowę drogi w Radzynie został zlecony i opracowany projekt budowlany. Uzgodniono również warunki włączenia się do drogi powiatowej. W bieżącym roku planuje się wykonanie 45-metrowego odcinka drogi. Na realizację zadania sołectwo Drołtowice zadeklarowało kwotę w wysokości 20.000,00 zł.

**12. Przebudowa chodnika przy ul. Szosa Kępińska**

Na potrzeby przebudowy chodnika na odcinku 180m zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres prac będzie musiał być uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (obszar objęty ochroną konserwatorską). Zamierzenie budowlane podlega zgłoszeniu do Wojewody Dolnośląskiego.

W celu realizacji w/w zadania zostanie zawarte stosowne porozumienie z Województwem Dolnośląskim.

1. **Gospodarka mieszkaniowa**
2. **Przebudowa części budynku po szkole podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na samodzielne lokale mieszkalne w m. Ślizów**

Zakres trwających jeszcze prac dotyczył wyburzenia i wykonania ścian działowych, zamurowaniu i wykonaniu nowych otworów okiennych, wykonania nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, instalacji CO oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonane mają zostać ponadto okładziny ścian, podłogi, sufity podwieszane, remont schodów wejściowych zewnętrznych oraz remont elewacji budynku.

W wyniku prowadzonej inwestycji powstają cztery mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 212 m2.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego koszt wykonania prac budowlanych ustalony został w wysokości 598,42 tys. zł. Termin realizacji zadania upływa w dniu 30.11.2015r.

Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych w wysokości 40%.

1. **Budowa chodnika przy budynku ul. Mickiewicza 20**

W czerwcu 2015r. wykonano trzy odcinki chodników o łącznej powierzchni 70 m2. Koszt prac budowlanych wyniósł 9 tys. zł.

1. **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
2. **Utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków.**

Na Gminie Syców spoczywa obowiązek posiadania subkonta, na którym są gromadzone środki na podtrzymanie rezultatów projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków.

Co roku Gmina Syców ma obowiązek dokonywać wpłaty na to subkonto w wysokości 313.161,55 zł, przez okres trwałości projektu, czyli do 2022 roku. W 2015 roku dokonano wpłaty czwartej raty środków na podtrzymanie rezultatów projektu.

1. **Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt**

Inwestycja w kwocie 3,2 tys. złotych dotyczyła końcowego rozliczenia za dokumentację projektową budowy schroniska dla psów i kotów w miejscowości Krzeczyn gmina Oleśnica na mocy zawartego porozumienia międzygminnego.

1. **Montaż lamp solarnych w miejscowościach: Komorów, Wioska i Wielowieś**

W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego. Uzyskano 11 ofert. W ramach podpisanej umowy gmina dokona zakupu 18 lamp solarnych. Termin montażu: do 25.11.2015r.

1. **Udział do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu**

Udział dotyczy sfinansowania prac projektowych i budowy oświetlenia ulicznego w gminie Syców.

Na podstawie opracowanego wspólnie z Komisją Infrastruktury Rady Miejskiej programu budowy i modernizacji dróg i chodników gminnych, wytypowano 14 inwestycji związanych z oświetleniem ulicznym. W celu realizacji wytypowanych zadań zawarto porozumienie ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. o wniesieniu do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 200 tys. zł. w zamian za objęcie udziałów. Środki zostały przekazane. Spółka uruchamia procedury przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej.

Kwota wkładu niewykorzystana na sporządzenie dokumentacji zostanie przeznaczona na budowę oświetlenia.

1. **Dokumentacja oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiosennej w m. Nowy Dwór**

Po dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie gminy środki deklarowane przez sołectwo w Nowym Dworze (31,3 tys. zł.) zostaną przekazane do spółki OUiD na zasadach jak wyżej. W tym celu Spółka przesłała do podpisania stosowne porozumienie.

1. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
2. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Biskupicach (fundusz sołecki oraz środki z likwidacji SKR)**

W bieżącym roku sołectwo Biskupice przeznaczyło środki funduszu sołeckiego oraz środki przekazane z likwidacji SKRu na modernizację świetlicy wiejskiej. W ramach zadania zostały zakupione klimatyzatory zewnętrzne z funkcją wydajnego ogrzewania, została wykonana ostatnia część docieplenia elewacji świetlicy oraz modernizacja wnętrza, polegająca na wymianie posadzek, robotach malarskich i tynkarskich, modernizacji sanitariatów oraz instalacji elektrycznej (nowe oświetlenie świetlówkowe).

W chwili obecnej zostały odebrane prace elewacyjne oraz montaż klimatyzatorów. Modernizacja wnętrza ma się zakończyć w połowie grudnia br.

Suma środków na inwestycję to ok. 56.000,00zł.

1. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Działosza (fundusz sołecki)**

Tegoroczny zakres prac modernizacyjnych na świetlicy wiejskiej w Działoszy zakończono w styczniu b.r. W ramach inwestycji wykonano remonty bieżące sanitariatów, sceny, oświetlenia, systemów wentylacji oraz wewnętrznych skrzydeł drzwiowych. Koszt – 13.250,00 zł.

1. **Odwodnienie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada (fundusz sołecki)**

Zadanie polegało na odprowadzeniu wód opadowych z dachu świetlicy wiejskiej do studni chłonnych. Zadanie zostało zrealizowane na przełomie miesięcy kwiecień – maj. Prace zostały zakończone i rozliczone. Koszt – 7.200,00 zł.

1. **Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada**

Ze środków po likwidacji SKRu zostało wykonane utwardzenie placu przy świetlicy. Utwardzenie polegało na wykonaniu podbudowy z kamienia łamanego oraz ułożeniu kostki betonowej. Prace zostały zakończone i odebrane we wrześniu b.r. Koszt. 44.300zł.

1. **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielowieś (fundusz sołecki)**

W styczniu br. został wykonany drugi etap prac modernizacyjnych świetlicy wiejskiej w m. Wielowieś. Na tym etapie prac wykonano remont kuchni w zakresie instalacji wod-kan oraz podłączenia urządzeń kuchennych. Wykonano również remont sanitariatów, prace naprawcze ogrodzenia, oraz uzupełnienie ocieplenia oraz tynków w elewacji. Na w/w prace przeznaczono kwotę w wysokości 11.700 zł.

1. **Dofinansowanie obiektów zabytkowych.**

Gmina Syców dofinansowała zadanie remontu dzwonnicy przy ul. Kościelnej w Sycowie. Wniosek o dotację w wysokości 30.000,00 zł. złożyło Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga. Po rozpatrzeniu wniosku Gmina Syców udzieliła ww. dotacji na podstawie uchwały podjętej w maju b.r. W związku z przedstawieniem przez Stowarzyszenie odpowiednich dokumentów odbiorowych, dotację uznaje się za rozliczoną.

1. **Kultura fizyczna i sport**
2. **Dokumentacja na boisko wielofunkcyjne w m. Drołtowice (fundusz sołecki)**

Na wniosek Sołtysa sołectwa Drołtowice zlecono ekspertyzę możliwości wykonania boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Drołtowicach. Teren świetlicy wiejskiej znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, a istniejący starodrzew (wiekowe dęby) stoją w kolizji z wymiarowym boiskiem wielofunkcyjnym.

1. **Budowa placu zabaw w miejscowości Drołtowice**

Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń od Konserwatora Zabytków oraz zgłoszeniu inwestycji do Starostwa Powiatowego przystąpiono do realizacji zadania przebudowy placu zabaw przy świetlicy w Drołtowicach. W drodze zapytania ofertowego został wyłoniony dostawca urządzeń. W ramach inwestycji plac zostanie powiększony, zostaną wykonane prace związane z przesunięciem ogrodzenia, zakupione urządzenia zabawowe oraz zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna pod nowymi urządzeniami. Część prac zostanie wykonane metodą gospodarczą. Planuje się zakończenie prac na początku grudnia br.

1. **Budowa placu zabaw w miejscowości Gaszowice**

Również w przypadku tej inwestycji w drodze zapytania ofertowego został wyłoniony dostawca urządzeń oraz wykonawca prac ziemnych. Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń od Konserwatora Zabytków oraz zgłoszeniu inwestycji do Starostwa Powiatowego przystąpiono do realizacji zadania budowy placu zabaw na terenie parku w miejscowości Gaszowice. W ramach inwestycji zostaną zakupione urządzenia zabawowe oraz elementy siłowni zewnętrznej. Zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna pod nowymi urządzeniami. Prace zostaną zakończone na początku grudnia br.

1. **Budowa placu w miejscowości Wielowieś**

W związku z odmowną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws. zaproponowanej przebudowy placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielowieś, sołectwo podjęło uchwałę o zmianie przeznaczenia środków przeznaczonych na tą inwestycję (środki z likwidacji SKR). Postanowiono wykorzystać środki na zakup 3 szt. lamp solarnych (15.400zł), resztę środków przeznaczono na wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej, wymiana okien, zakup wyposażenia multimedialnego i wyposażenia do organizacji uroczystości plenerowych (namiot i stoły piknikowe)