U C H W A Ł A  NR ___________

RADY  MIEJSKIEJ  W  SYCOWIE

z dnia  _______________________

w  sprawie  wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy Syców na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40  ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                  o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.)                  oraz art. 21 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw       lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity                     Dz. U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.)   Rada  Miejska  w  Sycowie  uchwala, co  następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Syców na lata 2016 – 2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik do Uchwały Nr ___________

Rady Miejskiej w Sycowie

z dnia  ___________________________

WIELOLETNI PROGRAM

GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SYCÓW

NA LATA 2016 -2020

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Syców na lata 2016-2020 określa w szczególności:

- prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy              w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,

- analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,

- planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,

- zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,

- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,

- wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne,

- opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Rozdział II

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego

§ 2

- Mieszkaniowy zasób  Gminy Syców tworzą lokale mieszkalne położone zarówno                    w budynkach, w których wyodrębniono własność lokali (wspólnoty mieszkaniowe),                    jak i w budynkach, w których nie wyodrębniono własności lokali, stanowiących                      w całości własność Gminy Syców. Stan zasobów mieszkaniowych Gminy Syców wg form własności przedstawia poniższa tabela :

| Forma własności | Ilość budynków | Ilość lokali mieszkalnych |
| --- | --- | --- |
| Budynki stanowiące w całości własność Gminy Syców | 45 | 139 |
| Budynki stanowiące własność wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Syców jest współwłaścicielem | 82 | 241 |
| Razem: | 127 | 380 |

- Prognozowany stan wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Syców z podziałem

na lokale mieszkalne i socjalne przedstawia poniższa tabela:

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba lokali mieszkalnych ogółem | 380 | 369 | 357 | 347 | 337 |
| Lokale socjalne | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Lokale mieszkalne | 347 | 334 | 320 | 308 | 296 |
| Powierzchnia użytkowa w m2 | 16233 | 15883 | 15533 | 15183 | 14833 |

- Prognozę wielkości zasobu mieszkaniowego oparto  na  następujących założeniach :

-        coroczna sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców,

- zmiana statusu lokali z mieszkalnych na socjalne,

- remont pozostałych 2 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Mickiewicza 17c,

- adaptacja na 2 lokale mieszkalne pomieszczeń w budynku Szczodrów 32d,

- podział mieszkania w Sycowie przy ul. Jana Pawła II 20/1  na dwa mniejsze lokale.

- Stan techniczny budynków należących do zasobu Gminy Syców jest uzależniony                od wieku budynków, ich utrzymania oraz przeprowadzonych w przeszłości remontów. Aktualną strukturę budynków pod względem wieku przedstawia poniższa tabela :

| Wiek budynku | ###### Ilość | ###### Udział procentowy |
| --- | --- | --- |
| #### Do 50 lat | 2 | 4,35% |
| Od 50 do 100 lat | 12 | 26,08% |
| Powyżej 100 lat | 31 | 69,57% |
| Razem : | 45 | 100 % |

- Prognoza  stanu  technicznego budynków gminnego zasobu  mieszkaniowego

w kolejnych latach:

| Rok | Stan techniczny budynków |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dobry | zadawalający | niezadowalający |
| 2016 | 12 | 10 | 23 |
| 2017 | 13 | 11 | 21 |
| 2018 | 14 | 12 | 19 |
| 2019 | 15 | 13 | 17 |
| 2020 | 16 | 14 | 15 |

- Zdecydowana większość budynków wymaga modernizacji ze względu na ogólny stan techniczny i konieczność dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych. Priorytetowym celem remontów i modernizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa lokatorom, w związku z tym w pierwszej kolejności należy podejmować prace zmierzające do zabezpieczenia konstrukcji budynków, instalacji technicznych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego. Podejmowane remonty mają na celu zapewnić utrzymanie zasobu mieszkaniowego Gminy Syców                                na zadawalającym poziomie technicznym gwarantującym:

-          sprawną instalację elektryczną,

-          sprawną instalację gazową,

-          sprawną instalację odgromową,

-          sprawną instalację wodno – kanalizacyjną,

-          stan konstrukcji budynków zapewniający bezpieczeństwo,

-          szczelność pokrycia dachowego,

-          sprawne przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

Stan techniczny budynków lub ich poszczególnych elementów wskazuje na konieczność systematycznego przeprowadzania remontów i modernizacji w powyższym zakresie.

Jako  priorytetowe  uznaje  się  remonty wynikające  z  wymogów  bezpieczeństwa                dla  życia i zdrowia  ludzi,  bezpieczeństwa  mienia   w  szczególności  w  zakresie  instalacji gazowej  i  elektrycznej .

Dokonane remonty winny pozwolić na utrzymanie zasobu w stanie co najmniej niepogorszonym, a  nawet  przy  ich systematycznej  realizacji  mogą doprowadzić                         do poprawy  stanu  technicznego  zasobu.

Rozdział III

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji

§ 3

- Czynnikami mającymi istotny wpływ na stan techniczny budynku są: wiek budynku, rodzaj zabudowy, rodzaj pokrycia dachu, sposób utrzymania budynków i sposób ich użytkowania,  a przede wszystkim wysokość środków finansowych jakie można przeznaczyć na wykonanie koniecznych remontów. W celu utrzymania zasobu mieszkaniowego na dobrym poziomie technicznym konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do zachowania substancji budowlanej wraz z instalacjami                  w należytym stanie. Za celowe i konieczne uznaje się przeprowadzenie w części budynków stanowiących własność i współwłasność Gminy Syców inwestycji                        i remontów w takim zakresie, aby ze względu na ich stan techniczny, nieruchomości            te mogły w okresie obowiązywania niniejszego programu, osiągnąć jak najlepszy stan techniczny. Zakłada się systematyczną poprawę stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Syców z uwzględnieniem pierwszeństwa realizacji działań, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

- Plan remontów wraz z planowanym podziałem środków finansowych                                    na poszczególne  zadania remontowe wynikające z analizy potrzeb w kolejnych latach przedstawia poniższa tabela:

| Nazwa zadania | 2016 w tys. zł | 2017 w tys. zł | 2018 w tys. zł | 2019 w tys. zł | 2020 w tys. zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiana pokryć dachowych | 200 | 300 | 280 | 280 | 250 |
| Roboty elewacyjne i dociepleniowe | 50 | 50 | 70 | 70 | 100 |
| Remonty instalacji (elektrycznych, gazowych, wod.-kan., c.o.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Roboty zduńskie (przebudowa i naprawa piecy kaflowych) | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| Przygotowanie lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Remonty i naprawy wykonywane systemem własnym przez STBS | 68,5 | 100,7 | 138,8 | 172,7 | 207,5 |
| Remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych | 280 | 275 | 270 | 265 | 260 |
| Razem: | 908,5 | 935,7 | 963,8 | 992,7 | 1022,5 |

Rozdział  IV

Planowana  sprzedaż   lokali  mieszkalnych

§ 4.

- Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy mogą być przeznaczane do sprzedaży na rzecz najemców oraz w przypadkach uzasadnionych interesem gminy.                          Ze sprzedaży wyłączone są lokale socjalne i tymczasowe.

- Zasady sprzedaży lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Syców określa uchwała  Rady Miejskiej  w Sycowie nr XXIV/166/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. w  sprawie określenia  zasad  nabycia, zbycia  i obciążania  nieruchomości  oraz ich wydzierżawiania lub  najmu  na  okres  dłuższy  niż 3 lata (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 185 poz. 2991 z dnia 01 października 2004r. z późn. zm.).

- Zgodnie z uchwałą określoną w ust. 2, przy sprzedaży mieszkań na rzecz najemców udzielane są bonifikaty w wysokości :

- 80% przy wykupie lokali mieszkalnych w budynkach powyżej 5 lokali,

- 70% przy wykupie lokali mieszkalnych w budynkach do 5 lokali,

- 50% przy wykupie domu jednorodzinnego.

Jeżeli najemca wykupujący lokal mieszkalny zobowiąże się dokonać jednorazowej zapłaty ustalonej ceny sprzedaży, wówczas bonifikatę zwiększa się o 10%.

Bonifikata nie przysługuje w zakresie kosztów remontów lokalu mieszkalnego                       i ułamkowej części wspólnych budynków poniesionych przez gminę w okresie ostatnich 5 lat oraz wartości funduszu remontowego na lokalu.

- Wykaz lokali i budynków nie podlegających sprzedaży ustalono Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Syców Nr 101/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.

- Prognozuje się,  że sprzedaż  lokali mieszkalnych  z  zasobu gminy na rzecz najemców w  latach obowiązywania programu będzie kształtowała się na następującym poziomie:

a) w roku 2016  -  12  lokali

b) w roku 2017  -  12  lokali

c) w roku 2018  -  10  lokali

d) w roku 2019 -   10  lokali

e) w roku 2020  -  10  lokali

Rozdział V

Zasady  polityki  czynszowej

§ 5

- Polityka czynszowa gminy w latach obowiązywania programu powinna zmierzać               do takiego kształtowania stawek czynszu, aby wpływy pokrywały koszty utrzymania bieżącego zasobu mieszkaniowego na zadowalającym poziomie technicznym oraz umożliwiły pozyskanie środków na remonty lokali i budynków.

- Burmistrz Miasta i Gminy Syców ustala w drodze zarządzenia stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego z zachowaniem zasad wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

- Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy obejmuje stawkę bazową podwyższoną o czynniki podwyższające lub obniżoną o czynniki obniżające wartość użytkową lokalu.

1) Czynnikami podwyższającymi wartość użytkową lokali, powodującymi podwyższenie

stawki czynszu są:

-   położenie lokalu w budynku na terenie miasta                           20 %

-    kanalizacja – wc                                                   		                   20 %

-    gaz                                                                    	                   30 %

-    centralne ogrzewanie                                  		                   20 %

-    łazienka                                                                 	                   30 %

2) Czynnikami obniżającymi wartość użytkową lokali, powodującymi obniżenie stawki

czynszu są:

-    wc poza lokalem                                                  	                    10 %

-    łazienka poza lokalem			       	                    15 %

-    ciemna kuchnia                                                    	                    10 %

-    lokal położony w suterenie                                   	                    10 %

3) Czynniki obniżające stawkę bazową czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.

Rozdział  VI

Sposób  i  zasady  zarządzania  lokalami  i  budynkami  wchodzącymi   w  skład  mieszkaniowego  zasobu  gminy

§ 6

- Zasobem mieszkaniowym gminy administruje Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. będące spółką ze 100% udziałem gminy.  Na lata 2016-2020 nie przewiduje się zmian w sposobie zarządzania zasobem mieszkaniowym Gminy Syców.

- Budynkami mieszkalnymi będącymi w całości własnością gminy zarządza Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., natomiast zarządzanie budynkami stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych wykonywane jest przez zarządców nieruchomości zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o własności lokali.

Rozdział  VII

Źródła  finansowania  gospodarki  mieszkaniowej

§ 7

Jako źródła  finansowania  gospodarki  mieszkaniowej  przyjmuje się :

- wpływy  z czynszów  za lokale  mieszkalne,

- wpływy  z  czynszów  za  lokale  użytkowe,

- środki z budżetu gminy.

Źródła finansowania  gospodarki mieszkaniowej  w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela :

| Źródła finansowania | 2016 (tys. zł) | 2017 (tys. zł) | 2018 (tys. zł) | 2019 (tys. zł) | 2020 (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne | 1112,0 | 1145,3 | 1179,7 | 1215,1 | 1251,6 |
| Wpływy z czynszów za lokale użytkowe | 327,0 | 336,7 | 346,9 | 357,3 | 368,0 |
| Wpływy z budżetu gminy | 731,5 | 753,4 | 776,0 | 799,3 | 823,3 |
| Razem | 2170,5 | 2235,6 | 2302,6 | 2371,7 | 2442,9 |

Rozdział VIII

Wysokość  planowanych wydatków  związanych z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego    gminy

§ 8

Wysokość   wydatków  w  kolejnych latach  z podziałem  na poszczególne  rodzaje  kosztów  związanych  z  utrzymaniem  zasobu  przedstawia  poniższa tabela:

| Wydatki związane z utrzymaniem zasobu | 2016 (tys. zł) | 2017 (tys. zł) | 2018 (tys. zł) | 2019 (tys. zł) | 2020 (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty bieżącej eksploatacji | 512 | 590,1 | 669,1 | 746,2 | 822,3 |
| Koszty remontów | 408 | 420 | 433 | 445 | 460 |
| Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, wynagrodzenie zarządcy i koszty administrowania STBS. | 750 | 725 | 700 | 680 | 660 |
| Koszty remontów kapitalnych i modernizacji | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Razem | 2170 | 2235,1 | 2302,1 | 2371,2 | 2442,3 |

Na  koszty w  zakresie  utrzymania  zasobu  mieszkaniowego składają się:

- Koszty bieżącej  eksploatacji, w  tym:

  - koszty utrzymania w  należytym stanie sanitarno-porządkowym  budynków  i  ich       otoczenia  oraz pomieszczeń  przeznaczonych  do wspólnego  użytku  mieszkańców,

  - koszty  utrzymania  terenów  zielonych,

  - koszty  utrzymania posesji w okresie zimowym,

  - koszty  utrzymania w  stanie  gotowości urządzeń  przeciwpożarowych  budynków,

  - koszty wymaganych przepisami prawa przeglądów technicznych  budynków, lokali                i  instalacji,

  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  - opłata za ogrzewanie budynków,

  - opłata za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

  - koszty utrzymania nieruchomości wspólnej we wspólnotach mieszkaniowych.

2.  Koszty remontów, w tym:

- koszty  konserwacji  i usuwania awarii  urządzeń  wyposażenia technicznego,

- koszty remontów bieżących budynków, lokali, pomieszczeń wspólnego  użytku                         i urządzeń technicznych,

- koszty napraw dróg wewnętrznych, placów i zatok  parkingowych  oraz napraw        przyłączy  sieciowych,

- koszty  zabezpieczenia budynków w  przypadku  wystąpienia  klęski żywiołowej                       i zdarzeń losowych,

- wpłaty na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych.

- Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, wynagrodzenie zarządcy i koszty administrowania przez STBS.

- Koszty remontów kapitalnych i modernizacji tj. wydatki  inwestycyjne.

Rozdział  IX

Zasady  poprawy  wykorzystania  i racjonalizacji gospodarowania

mieszkaniowym  zasobem  gminy

§ 9

W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania zasobem określa się zasady  jako priorytetowe :

- dążenie do jak największego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych  mieszkańców miasta i gminy Syców,

- racjonalizacja i urealnienie opłat czynszu  za lokale mieszkalne  oraz kosztów zarządu  gminnym  zasobem  mieszkaniowym,

- racjonalne gospodarowanie środkami budżetu gminy przeznaczonymi na utrzymanie  gminnego zasobu mieszkaniowego,

- poprawa standardu lokali mieszkalnych,

- udzielanie bonifikat dla najemców zgłaszających chęć wykupu mieszkania,

- dążenie do sprzedaży lokali znajdujących się w budynkach wspólnot  mieszkaniowych z udziałem gminy.

- dokonywanie zamian lokali na lokale dostosowane do potrzeb mieszkaniowych                            i możliwości płatniczych najemców,

- zapewnianie lokali zamiennych w przypadku konieczności wykonania remontów budynków i lokali.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr __________ z dnia _____________

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Syców na lata 2016-2020

Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z powyższymi przepisami wieloletni program gospodarowania zasobem gminy powinien być opracowany na okres co najmniej pięciu lat i zawierać następujące zagadnienia:

  - prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,

  - analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,

  - planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,

  - zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

  - sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,

  - źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,

  - wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne,

  - opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowej uchwały w tej sprawie przygotowany został nowy program na kolejne pięć lat.

Projekt niniejszej uchwały zawiera wszystkie określone w ustawie elementy wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

W przygotowanym projekcie programu przedstawiono między innymi prognozę wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, plan remontów, przewidywaną sprzedaż mieszkań, zasady ustalania czynszów, planowane wydatki i źródła ich finansowania.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.