Protokół Nr …/2015

z posiedzenia Komisji Infrastruktury

odbytego w UMiG Syców

w dniu 08 maja 2015 r. godz. 14.30

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Mieczysław Troska Przewodniczący Komisji Infrastruktury udział wzięli pozostali członkowie Komisji wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Obecni:

- Komisja Infrastruktury w składzie:

- Mieczysław Troska

- Zdzisław Bednarek

- Marian Lempert

- Beata Łukawska

- Marek Malinowski

- Kazimierz Mieszała

- Jerzy Piecuch

- Robert Malecki – Zastępca Burmistrza MiG Syców

- Marek Grenda  - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Temat spotkania:

- Propozycje nakładów drogowych UMiG Syców jako uzupełnienie do protokołu Komisji Infrastruktury z dnia 20.03.2015 r.

- Ustalenie kryteriów kolejności podejmowanych prac w zakresie remontów i budowy drógw obrębie Miasta i Gminy Syców.

- Bieżące sprawy.

- Komisja zapoznała się z propozycją nakładów drogowych UMiG Syców jako uzupełnienie do protokołu Komisji Infrastruktury z dnia 20.03.2015 r. (tabela)

| 1. | Syców | ul. Oleśnicka nr 11-13 | 150 m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ul. Oleśnicka (piekarnia Noczyński) | 200 m |
|  |  | osiedle za targowiskiem: ul. Mieszka I, ul. Władysława Łokietka, ul. Bolesława Krzywoustego | 560 m |
|  |  | ul. Findera | nakładka - 435 m |
|  |  | droga osiedlowa pomiędzy: ul. 15-lecia a ul. Kaliską | obecnie trylinka 150 m |
| 2. | Wioska | ul. Wrzosowa | 900 m |
|  |  | rejon ul. Akacjowej i Topolowej: |  |
|  |  | ul. Brzozowa | 430 m |
|  |  | ul. Modrzewiowa | 230 m |
|  |  | ul. Różana | 260 m |
|  |  | ul. Jaśminowa | 210 m |
|  |  | ul. Sosnowa | 400 m |
|  |  | przedłużenie ul. Findera: posesje 35-36 | 520 m |
| 3. | Radzyna |  | 300 m |
| 4. | Ligota Dziesławicka | ciąg dalszy budowy drogi | 700 m |

| 5. | Wojciechowo | dojazd do bloków (obecnie płyty betonowe) | 100 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Bielawki | ul. Czereśniowa | 300 m |
| 7. | Ślizów | posesje 89-96 | 100 m |

- Na najbliższym posiedzeniu Komisji, propozycja ta (tabela) oraz wcześniej wypracowane zestawienie koniecznych nakładów drogowych (protokół z 27.04.2014r.) może być dodatkowo uzupełniana po konsultacjach radnych z mieszkańcami.

- Ustalono, że niezależnie od planowanych w najbliższym czasie prac w zakresie  remontów i budowy dróg należy wypracować plan perspektywiczny tego typu zamierzeń, co powinno ułatwić bieżące uzupełnianie potrzeb inwestycyjnych krótko i długoterminowych oraz stanowić podstawę dla społecznych konsultacji.

- Temat planu zostanie podjęty na kolejnym spotkaniu Komisji.

- Uzgodniono podstawowe kryteria planu nakładów drogowych bez ich wartościowania:

- Stan ulicy/drogi.

- Zasiedlenie (liczba mi mieszkańców danego odcinka).

- Czas zasiedlenia (od kiedy mieszkańcy czekają).

- Przeznaczenie dla ruchu mieszkańców (np. ulice o charakterze tranzytowym, natężenie ruchu).

- Istniejąca infrastruktura.

- Stan przygotowania dokumentacji, pozwoleń.

- Możliwość uzyskania środków zewnętrznych.

- Wpływ na wartość gruntów należących do gminy (generowanie wartości gruntów należących do gminy i sprzedawanych pod zabudowę).

- Możliwości finansowe Gminy.

- Pojawiło się pytanie (M. Troska) o sposób wartościowania wymienionych kryteriów – najwłaściwszym wydaje się pryzmat społecznie uzasadnianych potrzeb.

- Kryteria dla nakładów związanych z oświetleniem dróg i ulic:

- Dopracowanie potrzeb w tym zakresie pod kątem:

- Wymiany /uzupełnienia jednej lub kilku lamp w istniejącym oświetleniu.

- Zakładania nowego oświetlenia – jeżeli tak, to w jakiej ilości.

- Koszt nowej instalacji oświetleniowej – elektrycznej lub alternatywnie – solarnej.

- Stan oświetlenia – lub jego brak:

- Wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców lub osób korzystających z ulicy/drogi (np. ulice położone na obrzeżach terenów zamieszkałych).

- Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji przygotuje zestawienie proponowanych nakładów  w kontekście uzgodnionych kryteriów.

- W zestawieniu wydzielone zostaną zadania remontowe oraz zadania inwestycyjne.

- Termin: do końca maja 2015 r.

- W nawiązaniu do sprawy handlu ulicznego w rejonie u. Ogrodowej i Rynku – Naczelnik Wydziału Infrastruktury poinformował, że w dniu 11 maja odbędzie się kolejne spotkanie z osobami zainteresowanymi, w celu wyjaśnienia stanu prawnego własności fragmentu chodnika ulicy.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury

Mieczysław Troska

Protokół sporządziła

Radna Beata Łukawska