Protokół Nr …/2015

z posiedzenia Komisji Infrastruktury

odbytego w UMiG Syców

w dniu 08 maja 2015 r.

godz: 14:30 – 17:00

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Mieczysław Troska Przewodniczący Komisji Infrastruktury udział wzięli pozostali członkowie Komisji wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu biorą udział:

- Robert Malecki – Zastępca Burmistrza MiG Syców

- Marek Grenda  - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

- Marian Kuczyński – Prezes SGK

- Radni: St. Biernacki, Z. Staniewicz, Bożena Kamecka

- Mieszkańcy: Elżbieta i Adam Wrzesień, Marek Zaborowski

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Mieczysław Troska o godz. 14:30 powitał członków Komisji oraz przybyłych gości.

Temat spotkania:

- Propozycje nakładów drogowych UMiG Syców jako uzupełnienie do protokołu Komisji Infrastruktury z dnia 20.03.2015 r.

- Ustalenie kryteriów kolejności podejmowanych prac w zakresie remontów i budowy dróg w obrębie Miasta i Gminy Syców.

- Bieżące sprawy.

- Komisja zapoznała się z pismem Państwa Wrzesień w sprawie skargi na zakres i przebieg handlu na placu przy Biedronce (ul. Kolejowa)

  - P. Wrzesień uważają, że handel w tym miejscu powinien być zakazany – uzasadnienie zgodnie z załączonym pismem;

  - Komisja uznała, że należy na miejscu zapoznać się z sytuacją oraz zasięgnąć opinii na ten temat administratora placu – STBS

  - Spotkanie z Prezesem STBS – 30. 06.2015 r.

- Komisja zapoznała się z propozycją nakładów drogowych UMiG Syców jako uzupełnienie do protokołu Komisji Infrastruktury z dnia 20.03.2015 r. (tabela)

- Postanowiono:

- ul. Findera

  - zrezygnować w roku 2015 z położenia na od. 432 m nakładki bitumicznej

  - realizację tej inwestycji przesunąć na rok następny

  - zrealizować działania związane z budową chodnika (po jednej stronie ulicy) na odcinku 220 m, tj. do ul. Obrońców Westerplatte.

- Zrealizować wszystkie prace związane z przygotowaniem dokumentacji inwestycji zaplanowanych (zgodnie z planem).

- Zrealizować wszystkie pozostałe inwestycje – zgodnie z planem; Koszt budowy przepustu w Stradomi pomniejszony zostanie o 40 tyś. pochodząe z Funduszu Sołeckiego.

- W zakresie oświetlenia - Zrealizować wszystkie prace związane z przygotowaniem dokumentacji a następnie dostosować potrzeby do możliwości finansowych.

- W nawiązaniu do sprawy handlu ulicznego w rejonie u. Ogrodowej i Rynku –

Postanowiono zaproponować wniesienie opłaty za korzystanie przez właścicieli sklepu z chodnika.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury po omówieniu tematu o godz.: 17:00 dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury

Mieczysław Troska

Protokół sporządziła:

Radna Beata Łukawska