Protokół Nr …/2015

z posiedzenia Komisji Infrastruktury

odbytego w UMiG Syców

w dniu 27 maja 2015 r. godz. 14.30

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Mieczysław Troska Przewodniczący Komisji Infrastruktury udział wzięli pozostali członkowie Komisji wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Obecni:

- Komisja Infrastruktury w składzie:

- Mieczysław Troska

- Marian Lempert

- Beata Łukawska

- Marek Malinowski

- Kazimierz Mieszała

- Jerzy Piecuch

- Radni: -

- Stanisław Biernacki

- Zenon Staniewicz

- Robert Malecki – Zastępca Burmistrza MiG Syców

- Marek Grenda  - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

- Marek Zaborowski – mieszkaniec gminy

Temat spotkania:.

- Przyjęcie wieloletniego planu inwestycji w zakresie remontów i budowy dróg i ulic w obrębie Miasta i Gminy Syców.

- Ustalenie kryteriów kolejności podejmowanych prac w zakresie remontów i budowy dróg w obrębie Miasta i Gminy Syców.

- Ustalenie planu nakładów drogowych realizowanych w roku 2015 oraz najpilniejszych prac w zakresie oświetlenia dróg i ulic w obrębie Miasta i Gminy Syców.

- Bieżące sprawy.

- Omówiony został wieloletni planu inwestycji w zakresie remontów i budowy dróg i ulic oraz oświetlenia w obrębie Miasta i Gminy Syców.

W planie uwzględnione zostały nst. informacje:

  - Zakres prac (w zestawieniu prac oświetleniowych: liniowe/solarne)

  - Liczba posesji (posesje z adresami, razem z tranzytem).

  - Aktualny stan.

  - Czas zamieszkiwania >20 lat.

  - Tranzyt.

  - Pełna infrastruktura (ks+ośw.).

  - Dokumentacja (t/n).

  - Środki zewnętrzne (t/n).

  - Sprzedawca (gmina/prywatny).

  - Koszt brutto.

- W dyskusji przyjęto, że jednym z podstawowych kryteriów powinna być liczba posesji                    (w przypadku bloków  - liczba mieszkań) oraz aktualny stan - pierwszeństwo dla dróg/ulic w rejonach nowo zabudowanych (tam tych dróg w praktyce nie ma).

- Zebrani zgodzili się, by inwestycje możliwe do dofinansowania ze środków zewnętrznych -  drogi dojazdowe do pól – rozpatrywać w drugiej kolejności.

- Wyznaczono drogi/ulice do działań inwestycyjnych i remontowych w roku 2015:

| Miejscowość | droga/ulica | Zakres | Liczba posesji (posesje z adresami, razem z tranzytem) | Aktualny stan | Czas zamieszkiwania >20 lat | Tranzyt | Pełna infrastruktura (ks+ośw.) | Dokumentacja (t/n) | Środki zewnętrzne (t/n) | Sprzedawca (gmina/prywatny) | Dodatkowe uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Syców | Findera | nakładka 434 m i chodnik | 55 | bitumiczna z licznymi ubytkami | tak | tak | n/t | tak - na nawie- rzchnię | n | g | nakładka 170 000 |
|  | Kaliska - łącznik do ul. 15-lecia | jezdnia | 54 | nierówna trylinka z ubytkami | tak | tak | tak | nie | nie | p | w przypadku bloków - liczba mieszkań |
|  | Parkowa | chodnik -220 m | > 50 | zniszczony, zde-kompletowany | tak | nie | tak | nie | nie | p | chodnik do Komisariatu Policji; dojście do parku |
|  | skrzyżowanie Baczyńskiego - Witosa | nawierzchnia | 30 | nierówna trylinka z ubytkami | tak | tak | t/t | nie | nie | g | możliwa wymiana kanalizacji |
| Wioska | Akacjowa | nawierzchnia -200m | 11 | nawierzchnia kamienna | tak | tak | nie | nie | nie | p | przygotowanie dokumentacji |
|  | Brzozowa | przygotowanie dokumentacji (nawierzchnia - 430m) | 16 | nawierzchnia kamienna | nie | tak | t/n | nie | nie | p | przygotowanie dokumentacji: połączenie głównej drogi w Wiosce z Akacjową |
|  | Wioska: ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż głównej drogi (działka 56) | przygotowanie doku-mentacji (ciąg pieszo-rowerowy - 2 500m) | > 50 | droga bitumiczna o dużym natężeniu ruchu | tak | tak | n/t | nie | nie | p | przygotowanie dokumentacji |
| Stradomia Wierzchnia | odcinek drogo - działka nr 663/1 (od krzyża do starej szkoły) | nawierzchnia, przepust | 31 |  | tak | tak | n/t | tak | nie | p | przebudowa przepustu i poszerzenie drogi na odcinku 50 m - 144 500 netto |
| Ślizów | posesje 89-95 | nawierzchnia - 100 m | 7 | nawierzchnia kamienna | tak | nie | nie | nie | nie | p |  |
| Drołtowice | za tartakiem - do posesji 20 | nawierzchnia - 300 m | 5 | nawierzchnia kamienna | tak | nie | nie | nie | tak | p | łącznie 490 m odcinek łączący drogę powiatową 1496 z drogą woj. 448 |

- Wyznaczono miejsca prac związanych z oświetleniem dróg i ulic:

| Miejscowość | droga/ulica | Zakres (rodzaj oświetlenia) | Liczba posesji (posesje z adresami, razem z tranzytem) | Czas zamieszkiwania >20 lat | Dodatkowe uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Syców | Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Henryka Brodatego, Bolesława Szczodrego | liniowe | 25 | nie |  |
| Syców | osiedle za targowiskiem: ul. Mieszka I, ul. Władysława Łokietka, ul. Bolesława Krzywoustego | liniowe | 19 | nie |  |
| Syców | Kaliska - boczna 19A-21J | liniowe | 10 | nie | przygotowanie dokumentacji |
| Syców | Kaliska - boczna (za STW) | liniowe | 6 | tak |  |
| Syców | Oleśnicka - boczna w kierunku piekarni (30A-28K) | liniowe | 5 | nie |  |
| Syców | ul. Kolejowa (za dworcem) | solarne | 4 | tak |  |
| Wioska | Brzozowa | liniowe | 16 | tak |  |
| Wioska | Akacjowa | liniowe | 11 | tak |  |
| Wioska | Sosnowa | liniowe | 9 | tak |  |
| Komorów | Leszczynowa | liniowe | 10 | nie | przygotowanie dokumentacji |
| Biskupice | od lasu do skrzyżowania | liniowe | 9 | tak |  |
| Stradomia Wierzchnia | dołożenie 3 lamp: 1-………………………………….. 2…………………………………… 3 …………………………………………… | liniowe |  | tak |  |
| Stradomia Wierzchnia | Obergut (1 lampa) | solarne |  | nie |  |
| Stradomia Wierzchnia | osiedle (2 lampy) | solarne |  | nie |  |
| Drołtowice | dokumentacja - oświetlenie liniowe (od drogi woj. W kierunku tartaku) | liniowe |  | tak | przygotowanie dokumentacji |
| Ślizów | posesje 85-74a (1 lampa) |  |  | nie |  |
| Ślizów | koniec drogi w prawo za zakładem szklarskim (1 lampa) |  |  | nie |  |
| Szczodrów | wokół pałacu (2 lampy) | solarne | 24 | tak |  |

- Ustalono, że do 8 czerwca zostanie dokonane wstępne wyliczenie kosztów prac, co będzie warunkować kolejność i zakres działań w wybranych lokalizacjach (tabele).

- W nawiązaniu do sprawy handlu ulicznego w rejonie u. Ogrodowej i Rynku: odbyły się spotkania  z właścicielami spornego terenu – dotychczasowe ustalenia nie są jednak w pełni zadawalające. Pytaniae – Co oznacza zobowiązanie właścicieli do „sezonowego” wystawiania towaru na zewnątrz sklepu?

Z obserwacji wynika, że „sezon „ trwa” w praktyce cały rok.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury

Mieczysław Troska

Protokół sporządziła

Radna Beata Łukawska