protokół

ze spotkania

Komisji Infrastruktury

w dniu 20.06. 2016 r.

Temat spotkania:

- Określenie stanowiska wobec propozycji uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

- Zapoznanie się i dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „MPZP Wioska – Obszar A”.

- Uwagi do sprawozdania z realizacji inwestycji drogowych w gminie.

- Wypracowanie opinii Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza MiG Syców.

- Bieżące sprawy.

Obecni:

- Komisja Infrastruktury w składzie:

- Mieczysław Troska

- Marian Lempert

- Beata Łukawska

- Marek Malinowski

- Jerzy Piecuch

- Kazimierz Mieszała

- Marek Grenda  - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

- Mieszkańcy: Marek Zaborowski

- Członkowie komisji uznali słuszność propozycji zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zmiany te dotyczą zwrotu środków zdeponowanych na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2015 dla m.in. nstp. zadań: współudział w budowie chodnika w m. Wojciechowo-Zawada w ciągu drogi woj. nr 448 oraz przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Stradomia Wierzchnia.

- Naczelnik Wydziału Infrastruktury Technicznej i Inwestycji omówił podstawowe elementy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „MPZP Wioska – Obszar A” – dyskusja dotyczyła uwag wnoszonych do projektu. Komisja uznała bezzasadność tych uwag.

- Uwagi do sprawozdania z realizacji inwestycji drogowych w gminie:

- Współudział w budowie chodnika w m. Wojciechowo-Zawada w ciągu drogi woj. nr 448 – realizacja dopiero po przekazaniu środków z rachunku wydatków niewygasających z 2015 do budżetu na 2016 r. Powodem opóźnień – brak porozumienia z DSDiK.

- Zakończona została budowa chodnika wzdłuż ul. Matejki w Sycowie.

- Zawada – plac zabaw: wniosek o dofinansowanie (złożony w lutym b.r.) w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” ze środków z budżetu województwa otrzymał akceptację, co oznacza uzyskanie 50% ogólnych kosztów zadania.

- Współudział w budowie chodnika w m. Działosza w ciągu drogi woj. nr 448 wraz                      z przebudową oraz częściową budową kanalizacji deszczowej – etap III w ramach przebudowy drogi:

- wpłynęła tylko jedna oferta wykonawcy, która w ostatecznym rozliczeniu przekracza środki przeznaczone przez gminę na realizację tego zadania,

- Komisja rozważała czy unieważnić przetarg, czy też ponieść dodatkowe, nieprzewidywane koszty.

- Realizacja prac projektowych i budowy oświetlenia ulicznego w gminie:

-  część dokumentacji ma zostać wykonana do września 2016 r., część do listopada 2016r. Linia na Nowym Dworze ma otrzymać dokumentację w grudniu 2016r.

- Oświetlenie na istniejących słupach zostało już wykonane zgodnie z wcześniejszym planem zadań (do realizacji w latach 2015-2016) wytypowanych przez Komisję.

- Ul. Kościelna: chodnik od strony LO i CK – realizacja zgodnie z załącznikiem do protokołu Komisji Infrastruktury z 19.02.2016 r. (PRZYJĘTO: chodnik przy CK i „Pogoni” w 2017 r. Reszta przesunięta na później. Można budować etapami: od Młyńskiej do stadionu (90 tys.), od CK Pułaskiego - 135 tyś, przy CK i „Pogoni” - 60 tys.)

- W związku z uwagami członków Komisji co do stanu wykonanych już zadań w zakresie inwestycji drogowych (np. chodnik przy ul. Szosa Kępińska, nakładka ul. Findera w okolicy przejścia dla pieszych), padła propozycja by podejmować próby wcześniejszych spotkań                 z wykonawcą w celu dopracowania zakresu zadań.

- W nawiązaniu do pkt. 4: poprosić na spotkanie Komisji z przedstawicielem PUH Carbon Syców w sprawie uwag wniesionych powyżej.

- Komisja Infrastruktury w głosowaniu jawnym, jednogłośnie (6 głosów za) opowiedziała się za pozytywną opinią w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza MiG Syców.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury …………………………………………………………………………………………