Protokół Nr …/2017

z posiedzenia Komisji Infrastruktury

odbytego w UMiG Syców

w dniu 10 maja 2017 r.

godz: 15:00 – odroczone do dnia 19 maja 2017 r. godz. 10:00 do godz. 12:05

Ad 1 i 2) W posiedzeniu, któremu przewodniczył Mieczysław Troska przewodniczący Komisji Infrastruktury udział wzięli pozostali członkowie Komisji wg. listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Nieobecni:

- Radny Dariusz Maniak (nieobecność usprawiedliwiona)

W dniu 19.05.2017 r. nieobecni:

- Radny Dariusz Maniak (nieobecność usprawiedliwiona)

- Radny Jerzy Piecuch (nieobecność usprawiedliwiona)

Ponadto w posiedzeniu biorą udział:

- Robert Malecki – Z-ca Burmistrza MiG Syców

- Naczelnicy wydziałów.

- Mieszkańcy Miasta i Gminy Syców

Przewodniczący Komisji Infrastruktury Mieczysław Troska o godz. 1500 powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Następnie przedstawił porządek obrad:

- Otwarcie Sesji.

- Stwierdzenie quorum.

- Sprawy bieżące wpływające do UMiG oraz realizacja zadań inwestycyjnych a także wizja w terenie dla sprawdzenia najpotrzebniejszych potrzeb.

- Zamknięcie obrad.

Komisja Infrastruktury w obecności 6 Radnych: 6 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła porządek posiedzenia Komisji Infrastruktury.

Ad 3) Sprawy bieżące:

W toku dyskusji, jaka się odbyła na posiedzeniu komisji Pani Radna Beata Łukawska zwróciła uwagę na progi zwalniające na terenie osiedla domków jednorodzinnych koło szpitala. Prosiła, aby dokonać ich wymiany, ponieważ obecne są za szerokie i za wysokie oraz stanowią duże zagrożenie.

Kolejny problem, na jaki zwróciła uwagę Pani Radna Beata Łukawska jest w złym stanie technicznym murek przy tzw. Białym Domku. Obecnie usunięte zostały zarośla, krzaki i drzewa, co spowodowało jego odsłonięcie a tym samym szepczący widok opadających cegieł.

Z wyjaśnień uzyskanych od Pana Marka Grendy Naczelnika Wydz. ITiI wynika, że remont tego zabytkowego murku nie zostanie wykonany z dwóch przyczyn: pierwszy to w chwili obecnej brak środków, a drugi to odmowa wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie remontu pozostałości zabytkowego muru obronnego.

Pan Radny Marek Malinowski zapytał czy mieszkańcy ulic, na których została dokonana zmiana nazw ulic w związku z ustawą o dekomunizacji dostaną jakaś informację z UMiG o ewentualnej zmianie dokumentów, czy chociażby potwierdzenia zmiany nazwy ulic.

Pani Radna Beata Łukawska wyjaśniła, że najprawdopodobniej UMiG nie będzie wysyłał takich informacji. Ewentualnie można pobrać sobie dokumenty na BIPie. Zobowiązała się do zorientowania w sytuacji.

Pan Marek Grenda Naczelnik Wydz. ITiI przedstawił kilka spraw bieżących wynikających z pism wpływających do UMiG:

  - pismo od Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w sprawie remontu dróg wewnętrznych, łącznika ul. Matejki z ul. Malczewskiego. Członkowie Komisji sprawdzą ten temat w terenie w dalszej części spotkania.

  - Temat ul. Akacjowej, Wierzbowej i Brzozowa tj, wykonanie nawierzchni – zobaczyć w terenie.

  - Następnie prośba od Dziadowej Kłody o zabezpieczenie środków na wykonanie 100 m chodnika w Stradomi Wierzchniej

  - Oświetlenie ul. Pogodniej (boczna Oleśnickiej)

  - Biskupice – droga przy lecie – wnioskować ze środków na remonty dróg dojazdowych do pół.

  - Pismo od mieszkańców ul. Malczewskiego i Hełmońskiego.

W dalszej części spotkania Komisji pojechała w wizje terenową. Kolejny termin posiedzenia ustalony został na 18 maja 2017 r. celem podsumowania.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

odbyte w dniu 19 maja 2017r.

godz. 10:00 – 12:05

Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Infrastruktury uczestniczyli również mieszkańcy wsi Wioska. Głównym problemem mieszkańców był zły stan techniczny dróg na wsi. Szczególna uwagę zwrócono na ul. Akacjową, Wrzosową, Poziomkową, Wierzbową, Bukową i Sosnową.

Mieszkańcy prosili, żeby zwrócić uwagę wykonawcy p. Kropce i przypilnować tego, aby nie wjeżdżał na pola rolników, a także dobrze zaznaczać zasuwy itp. Dodatkowo mieszkańcy zwrócili uwagę na zarwane dwa mosty przy ostrym zakręcie niedaleko marketu Biedronka. Prosili o poprawienie ul. Wrzosowej., a także usunięcie transformatora, który zdaniem Pana Szumilasa stoi na środku drogi.

Pan Marek Grenda Naczelnik Wydz., ITiI wyjaśnił sprawę transformatora. Sprawa wygląda 
w ten sposób, że kilkanaście lat temu, kiedy na Wiosce nie było tylu mieszkańców a droga była bardzo wąska, transformator został postawiony w granicy drogi. Natomiast w momencie kupna działki i budowy domów, każdy z mieszkańców musiał oddać część działki na poszerzenie ulicy, a transformator został w tym samym miejscu.

Dodał również, że do ul. Wrzosowej jest propozycja, aby przy okazji remontu głównej drogi we wsi Wioska utwardzić ją frezowiną pozyskaną właśnie z tego remontu. Dodatkowo Burmistrz proponuje corocznie przeznaczyć 500 tys zł. na utwardzanie dróg (Poziomkowej, Sosnowej, Brzozowej itd.) 3,5 metrowych tak jak będzie to robione w tym roku w Sycowie na osiedlu tzw. króli. Mimo to poprawona zostanie ul. Wrzosowa.

Wiceburmitrz Pan Robert Malecki dodał, że obecnie w budżecie na te wszystkie zadania (załącznik tabela) jest 400 tys. zł. co starczy tylko na wykonanie ul. Bukowej i Akacjowej, dlatego w czerwcu planowane będzie wnioskowanie o dodatkowe środki na :

- 100 tys. zł. na drogi i wydatki bieżące,

- 55 tys. zł. na drogi osiedlowe (wszystkie +Stradomia W.)

- 100 tys. zł. Modernizacja dróg i chodników.

Wiceburmistrz Pan Robert Malecki wrócił jeszcze do trzech tematów z poprzednich komisji tj:

  - Droga w Stradomi Wierzchniej,

  - Kawałek drogi przy placu w Stradomi

  - Wymiana placu zabaw przy ul. Starzyńskiego

Komisja Infrastruktury w obecności 5 członków Komisji: 5 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” zaoponowała pozytywnie dokończenie 
w/w tematów, tj.:

- Droga w Stradomi wierzchniej,

- Kawałek drogi przy placu w Stradomi

- Wymiana placu zabaw przy ul. Starzyńskiego

W dalszej części spotkania padło kilka uwag, co do istotnych potrzeb na terenie gminy Syców:

- Droga za świetlica w Biskupicach krótka 100 metrowa droga, która mieszkańcy remontują sami od lat. – wpisać do wieloletniego planu zadań inwestycyjnych

- Zaprosić Pana Grzegorza Dąborwskiego na najbliższe posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie omówienia możliwości naprawy ul. Witosa.

- Konieczność naprawienia mostku na Wielowsi, jak również naprawienie pozostałych mostków.

Pan Marek Grenda naczelnik Wydz. ITiI przypomniał, że omawiany był wniosek grupy mieszkańców, który dotyczył stworzenia nowych miejsc postojowych w obrębie ul. Nowej i Findera obręb działki nr 78/1. Dodał, że sprawa ta została przekazana do Wrocławia do Urzędu Wojewódzkiego celem zaopiniowania.

W chwili obecnej musiałby odpisać mieszkańcom.

Zdaniem członków Komisji Infrastruktury niezasadne jest tworzenie miejsc parkingowych w obrębie działki nr 78/1 w Sycowie. Takie stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie tj. 5 glosami ‘za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się”

Komisja Infrastruktury w obecności 5 członków Komisji: 5 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” zaoponowała pozytywnie przyjęte założenia ujęte w załączniku tabelarycznym.

Ad 4) Zamknięcie obrad.

Mieczysław Troska – Przewodniczący Komisji Infrastruktury

Stwierdził wyczerpanie porządku i o godzinie 12:05 zamknął posiedzenie Komisji Infrastruktury.

Na tym protokół zakończono.

Dokładny przebieg komisji znajduje się na nośniku audio.

Przewodniczący Komisji Infrastruktury

Mieczysław Troska

Protokołowała: Magdalena Książyk