**Załącznik nr 2**

do Zarządzenia

Burmistrza Miasta i Gminy Syców

Nr 458/2017

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

**Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

**za okres I półrocza 2017 roku.**

*I. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć:*

Wykaz przedsięwzięć na rok 2017 ujętych w WPF obejmuje:

1. Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem – 4 039 662 zł

- wydatki bieżące 22 000 zł,

- wydatki majątkowe 4 017 662 zł.

*Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:*

1. "Gminny program zdrowotny " mający na celu prowadzenie profilaktyki w zakresie zagrożeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV, prowadzony jest od roku 2014. Limit środków na w/w program określony został w wysokości 137 000 zł w tym limit na rok 2017 ustalony został w kwocie 22 000 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku na w/w program wydanych zostało 6 660 zł.
2. Program pn. „Opracowanie MPZP" - mający na celu zachowanie ładu przestrzennego obejmujący lata 2015-2018- limit 103 873 zł. W okresie I półrocza 2017 r. wydanych zostało 17 310 zł

*Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:*

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tego:

- Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w m. Wioska- poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnienie płynności ruchu na drodze prowadzącej do świetlicy w m. Wioska. Limit wydatków na wprowadzone do budżetu na lata 2017-2018, przedsięwzięcie szacowany jest na kwotę 8 265 000 zł. Na rok 2017 limit wynosi 3 700 000 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki na w/w przedsięwzięcie.

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Syców. Termomodernizacja dotyczy 3 obiektów: Szkoły Podstawowej w Działoszy, Przedszkola Publicznego Nr 2 i Nr 3 w Sycowie. Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018. Zadanie planowane jest do realizacji, przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, środków Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 1 085 000 zł, limit wydatków na rok bieżący wynosi 4 500 zł. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki na w/w przedsięwzięcie.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:

W roku sprawozdawczym Gmina nie realizowała przedsięwzięć z udziałem w/w środków.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane pozostałe:

- Utrzymanie projektu - modernizacja oczyszczalni ścieków - utrzymanie projektu. Program prowadzony będzie przez okres 10-ciu lat tj. od roku 2012 do roku 2021. Limit wydatków na rok bieżący wynosi 313 162 zł. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.

- Wniesienie udziałów do SGK Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Sycowie." Przewidywany termin realizacji to okres trzyletni i obejmuje lata 2018-2020, a wniesione udziały do Spółki stanowią kwotę 2 750 000 zł, z czego 250 000 zł wniesione zostanie w roku 2018, natomiast kwoty 1 250 000 zł w kolejnych dwóch latach. Zadanie ma celu poprawę norm jakościowych ścieków komunalnych. Przedsięwzięcie realizowane będzie po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, który zostanie złożony przez SGK sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej. Przedsięwzięcie nie jest objęte limitem w 2017

*II. Informacja o kształtowaniu się długu Gminy:*

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów na początek roku wynosiły 15 756 300 zł. W pierwszym półroczu spłacono zobowiązania w wysokości 1 406 300 zł kredytu zaciągniętego w tym: 956 300 zł dla ING Bank Śląski, 200 000 zł w BS Oleśnica oraz 250 000 zł PKO BP.

Strona przychodów zwiększyła sie o kwotę 2 139 580 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek 2016 r. Pozostało 461 807 zł nie wprowadzonych do budżetu wolnych środków.

Na podstawie zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów osiągnięty został wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej w wysokości 3 660 323 zł.

Przy realizacji budżetu w pierwszym półroczu zostały zachowane relacje wynikające z zapisów art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych .