URZĄD    MIASTA  I   GMINY

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie

Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Gminy Syców na lata 2014 – 2020

Realizacja w 2017  roku

Informacja o realizacji

Strategii rozwoju Gminy Syców

na lata 2014 – 2020

REALIZACJA W ROKU 2017

W strategii wyróżniono następujące cele strategiczne:

- Stworzenie wysokich standardów życia i przedsiębiorczości

- Zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno – turystycznej Gminy Syców

Dla celu pierwszego wyszczególniono następujące zadania strategiczne:

- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Gmina Syców jest zwodociągowana w całości za wyjątkiem kilku gospodarstw do których ze względów technicznych jak również ekonomicznych doprowadzenie wodociągu jest niemożliwe. Na bieżąco budowana jest sieć wodociągowa do nowopowstających budynków. W bieżącym roku SGK Sp. z o.o. wybudowała łącznie 2.268 mb sieci wodociągowej, 1.537 mb kanalizacji sanitarnej oraz 1.283 mb kanalizacji deszczowej. Przy ulicy Oleśnickiej budowano kanalizację sanitarną i deszczową, przy ul. Baczyńskiego kanalizację sanitarną.

W dalszym ciągu istnieje pilna potrzeba budowy sieci wodociągowej w obrębie ulicy Malczewskiego oraz ulicy Leśnej i Kolejowej oraz kanalizacji sanitarnej rozdzielczej w mieście jak również na terenach wiejskich.

Sycowska Gospodarka Komunalna złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków pomocowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – dla działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa  i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Syców”. Przedmiotowy projekt obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ulicy Oleśnickiej, w tym:

- Budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Oleśnickiej

- Budowa rozdzielczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ul. Broniewskiego do m. Nowy Dwór

- Budowa sieci wodociągowej od ul. Oleśnickiej do ronda m. Nowy Dwór

W ramach zadania 1 budowanych jest 1210,5 mb sieci wodociągowej; 1426,4 mb sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1283 mb kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania dobiega końca.

Zadanie 2: Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Sycowie

W ramach projektu przewidziano przebudowę oczyszczalni ścieków w Sycowie, dzięki czemu zostanie ona dostosowana do wymagań dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Realizacja inwestycji zapewni podwyższony stopień usuwania biogenów, co przełoży się na zmniejszenie odprowadzania szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Obecnie oczyszczalnia ścieków ma poważne trudności z dotrzymaniem parametrów ścieków oczyszczonych w przypadku azotu ogólnego (następuje przekraczanie wymaganej wartości). Całkowity koszt zadania szacowany jest na 5.582.970,00 zł. brutto.

Zadanie 3: Wdrożenie systemu GIS.

Elementem projektu jest wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wod-kan, systemu GIS. Całkowity koszt zadania szacowany jest na 307.500,00 zł.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, na terenie aglomeracji Syców.

- Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

W celu aktywnego wspierania przedsiębiorców działających na terenie miasta i gminy Syców i w staraniach o pozyskiwanie nowych przedsiębiorców, Rada Miejska w Sycowie podjęła kolejną uchwałę Nr XXXII/215/2016 z dn. 20.12.2016r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Niniejsza uchwała kontynuuje korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców dotyczące następujących zwolnień w podatku od nieruchomości:

- na okres 6 lat dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji  na terenie Gminy Syców czyli na  nowo wzniesione, realizowane od podstaw budynki i budowle, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

- na okres 3 lat dla tych przedsiębiorców, którzy dokonują inwestycji poprzez rozbudowę, nadbudowę lub odbudowę już istniejącego budynku i budowli w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

W 2017 roku skorzystało z pomocy w ramach uchwał de minimis 12 podatników (przedsiębiorców) na kwotę 159.158 zł. (w 2015r. odpowiednio 10 i 169.822zł).

- Rozbudowa infrastruktury terenów inwestycyjnych, WSSE oraz ich promocja.

Istniejący na terenie Sycowa obszar WSSE „INVEST-PARK” jest w pełni uzbrojony w infrastrukturę techniczną. W 2015r staraniem władz gminy właściciel strefy zrealizował budowę wewnętrznej drogi dojazdowej o długości 231 m wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1500D, linią oświetlenia ulicznego o długości 246m oraz kanalizacją deszczową o długości 217m. W roku tym SGK Sp. z o.o. wykonała infrastrukturę wodno-kanalizacyjną do granicy z podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Kolejowej.

Jeszcze w 2011 roku zmieniono zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Syców oraz terenu położonego w jego sąsiedztwie (uchwała Rady Miejskiej nr VI/40/2011 z dnia 14.04.2011r., ogłoszona w Dz. U. Nr 152, poz 2592 z dnia 20.07.2011r.). Zmiana planu objęła tereny przemysłowe, działalności gospodarczej i usług. W wyniku zmiany planu nastąpiła zmiana przeznaczenia terenu głównie na cele zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Przeprowadzona zmiana planu stworzyła lepsze warunki zabudowy i tym samym uatrakcyjniła ofertę lokalizacyjną terenów podstrefy ekonomicznej Syców dla przyszłych inwestorów. M.in. zmieniono wymagania dotyczące współczynnika zabudowy (z 40 do 70%), maksymalnej wysokości zabudowy (maksymalnie 12 m dla zabudowy produkcyjnej zamiast maksymalnie 2 kondygnacji), nachylenia dachów (dachy mają być dostosowane do celów technologicznych zamiast 30-45o).

W ubiegłym roku rozpoczęto rozmowy dotyczące włączenia do strefy ok. 40 hektarowego terenu zlokalizowanego w Wielowsi w sąsiedztwie węzła S8 Syców-Zachód. Gmina Syców współuczestniczy w rozmowach pomiędzy spółką „Invest-Park” a Agencją Nieruchomości Rolnych oraz z dostawcami mediów. W bieżącym roku Rada Miejska w Sycowie podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na włączenie w granice WSSW „INVEST-PARK” działek w Wielowsi o powierzchni 36,32 ha. Uchwała ta jest konieczna do uzyskania statusu strefy ekonomicznej.

W 2017 uzyskano szereg deklaracji od dostawców mediów oraz przystąpiono do opracowania oferty dla potencjalnych inwestorów.

- Usprawnienie sieci komunikacyjnej i drogowej Gminy Syców.

W 2017 roku zakończone zostały bądź w dalszym ciągu są prowadzone następujące zadania związane z infrastrukturą drogową gminy:

1. Współudział w budowie chodnika w m. Działosza w ciągu drogi woj. nr 448 wraz z przebudową oraz częściową budową kanalizacji deszczowej – III etap

W lipcu b.r. zakończono budowę chodnika o długości 1000 m wraz z częściową kanalizacją deszczową. Był to ostatni – III etap budowy chodnika w Działoszy. Inwestycję zrealizowano na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Wartość inwestycji wyniosła 969,7 tys. zł.

2. Współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I

W dniu 26.09.2017r. podpisano umowę na budowę chodnika o długości ok. 560 m wraz z kanalizacją deszczową. Inwestycja realizowana jest na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim (każda strona finansuje 50% kosztów).

Wykonawca został wybrany w drodze postępowania przetargowego. Aktualnie wykonawca uzgadnia projekt organizacji ruchu z zarządcą drogi. Trwają rozmowy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa w celu rozwiązania problemu odpływu wody z drogi wojewódzkiej.

W 2017 roku Gmina Syców złożyła wniosek o wspólną budowę chodnika - II etap w Zawadzie.

3. Współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej – przy ul. Kaliskiej

Na mocy podpisanego z Województwem Dolnośląskim porozumienia Gmina Syców ogłosiła konkurs (zapytanie ofertowe) na wykonawcę prac projektowych. W wyniku prowadzonego postępowania wpłynęły trzy oferty, wszystkie w kwocie przekraczającej planowany budżet. Umowa z projektantem, który złożył najniższą ofertę (69.741 zł.) będzie mogła być podpisana po zwiększeniu budżetu inwestycji. Przez przeprowadzeniem konkursu prowadzono szereg rozmów z projektantami, lecz albo nie byli zainteresowani wykonaniem w/w dokumentacji albo oczekiwali zbyt dużego wynagrodzenia. Dokumentacja dotycząca ulicy Kaliskiej, ze względu na istniejącą infrastrukturę i możliwe kolizje, wymaga pozyskania szeregu uzgodnień i prawdopodobnie projektów usunięcia kolizji czy przebudowy obcej infrastruktury.

Planowany jest ciąg pieszo-rowerowy od skrzyżowania z Szarych Szeregów do ulicy Lawendowej (dawna Findera). Ścieżka ta będzie kontynuacją ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Wioska.

W 2017 roku Gmina Syców złożyła wniosek o wspólną budowę ciągu pieszo-rowerowego w 2018r.

4. Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne powiatu

W marcu b.r. podpisano z Powiatem Oleśnickim umowę w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D na terenie miasta Sycowa – ul. Oleśnicka od ronda w kierunku skrzyżowania z drogą wojewódzką”. Gmina Syców oraz Powiat Oleśnicki finansują po 25,5% kosztów budowy, reszta sfinansowana zostanie z budżetu państwa.

Na dzień 01.12.2017r. zaplanowano odbiór inwestycji.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w m. Wioska

W dniu 17.11.2017r. podpisano umowę dotyczącą realizacji zadania z firmą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., która wykona zadanie za kwotę 8.455.029,85 zł.

Inwestycja dotyczy trzech branż:

- Branża drogowa – przebudowa drogi gminnej nr 101668D w miejscowości Wioska na odcinku od 0+000 2+737,82 km. z poszerzeniem istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej, wraz z przebudową istniejących zjazdów, budową kanalizacji deszczowej oraz budową ścieżki pieszo-rowerowej z nie fazowanej betonowej kostki brukowej wzdłuż całej długości drogi, przyległej do lewej krawędzi jezdni od jej strony zachodniej, realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Kanalizacja sanitarna - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na przebudowywanym odcinku drogi wraz z odnogami do granicy nieruchomości oraz dwoma przepompowniami ścieków,

- Przebudowa odcinka sieci gazowej w punkcie g1 do g7 – w celu usunięcia kolizji z infrastrukturą przebudowywanej drogi - wg projektu budowlanego.

Branża drogowa dofinansowana jest dotacją z programu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 29.08.2016r. Dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 2,7 mln zł.

Gmina Syców złożyła wniosek i podpisała umowę o dotację na największy pod względem wartości projekt spośród wszystkich zaakceptowanych wniosków w województwie dolnośląskim w ramach w/w programu.

6. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Syców na 2017 rok złożyła cztery wnioski dotyczące przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach „dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2017 rok”. Uzyskano dotacje na dwie drogi: W Ligocie Dziesławskiej (odcinek 300 m - kontynuacja wcześniejszej budowy) i w Komorowie (300 m – pierwszy odcinek „od mostka”). Uzyskana kwota dotacji wyniosła 126 tys. zł. Drogi dojazdowe odebrano do eksploatacji 15 listopada b.r. Wartość inwestycji wyniosła 220 tys. zł.

7. Modernizacja dróg i chodników gminnych

W ramach tej pozycji zakończono realizacje rozpoczętych jeszcze w 2016r zadań związanych z przebudową ulicy Dąbrowskiej w Sycowie i ulicy Bukowej w Wiosce. Przy ulicy Dąbrowskiej wybudowano drogę o nawierzchni z kostki brukowej o długości 124 m z przykanalikami do wcześniej wykonanej kanalizacji deszczowej. Przy ulicy bukowej wybudowano drogę o długości 330m o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową. W 2017r. na realizację tych zadań wydatkowano łącznie 435 tys. zł.

Trwa realizacja przebudowy chodnika przy ulicy Wałowej w Sycowie. Chodnik o długości 150m wykonany zostanie w listopadzie b.r.

8. Przebudowa dróg osiedlowych

Zakończona w sierpniu b.r. inwestycja dotyczyła budowy dróg o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3-3,5m, z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni z kruszywa z poboczami o szer. 0,5 m. W ramach inwestycji przebudowano następujące drogi: Akacjowa (330 mb) i Brzozowa (430 mb) na Wiosce a także ulice K. Wielkiego i B. Chrobrego (łącznie 700 mb), Mieszka I (100 mb), W. Łokietka (84 mb), B. Krzywoustego (360 mb) w Sycowie oraz odcinek drogi osiedlowej w Stradomi Wierzchniej (działka 550/3 – długość drogi 150 mb). Łącznie ponad 2,1 km dróg.

Inwestycję przeprowadzono w systemie zaprojektuj i wybuduj na podstawie wcześniej wykonanego PFU. Koszt budowy wyniósł 539 tys. zł.

9. Przebudowa drogi ul. Kaliska (w kierunku kościoła)

W dniu 12.05.2017r. zakończono przebudowę części ul. Kaliskiej w Sycowie - 60-cio metrowej długości odcinek od drogi wojewódzkiej 449. Wykonano jezdnię o szerokości od 4 do 6m z nawierzchnią z kostki brukowej oraz 1,5 m szerokości chodnik z kostki brukowej. Wartość prac wyniosła 120 tys. zł.

10. Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Stradomia Wierzchnia (środki niewygasające)

Inwestycję zakończono w marcu 2017 roku. Koszt przebudowy przepustu wraz z częściowym poszerzeniem drogi  wyniósł ok. 155 tys. zł.

11. Budowa łącznika pomiędzy ul. 15-lecia a ul. Kaliską w Sycowie (środki niewygasające)

W marcu b.r. zakończono przebudowę w/w łącznika na odcinku 128 m. Nawierzchnię z trylinki zastąpiono kostką betonową. W ramach inwestycji skorygowano również przebieg dotychczasowej drogi i chodnika. Koszt inwestycji wyniósł 148 tys. zł.

- Podniesienie jakości usług społecznych.

W 2017 roku kontynuowano realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. W ramach budżetu 2017r przekazano pomoc finansową na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego komisariatu policji. Wcześniej pod tą inwestycję przekazano grunt przy ul. Oleśnickiej w Sycowie.

Gmina Syców w b.r. przekazała także pomoc finansową na  zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Sycowie oraz na zakup psa policyjnego.

W mijającym roku przeprowadzono również szereg inwestycji dotyczących modernizacji placówek oświatowych.

Przy cmentarzach w Drołtowicach i w Św. Marku zagospodarowano działki gminne z przeznaczeniem na place parkingowe. Działki ogrodzono, wyprofilowano  oraz w ich części wykonano nawierzchnię z kruszywa. Na Św. Marku wybudowano również nowy zjazd na drogę powiatową.

- „Cyber świat” – poprawa dostępności informacyjno – komunikacyjnej w gminie”

W 2015 roku na terenie woj. dolnośląskiego, w tym na terenie naszej gminy, zakończono budowę Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej (DSS). Do punktów dostępowych sieci będą się mogli podłączyć prywatni operatorzy, którzy na własny koszt wybudują swoje sieci i na zasadach komercyjnych będą świadczyli usługi dostępu do szybkiego internetu. W założeniu odbiorcy indywidualni powinni uzyskać dostęp do szybkiego internetu o prędkości przesyłu od 30 do nawet 100 Mbs. W Gminie Syców DSS została ułożona wzdłuż torów kolejowych.

Operator telefonii i Internetu – firma Orange – planuje budowę przyłącza światłowodowego do terenu sycowskiej podstrefy WSSE.

- „Poprawa jakości środowiska”

W 2015 roku opracowany został Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Syców zawierający inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych z terenu gminy oraz plan działań przewidzianych do realizacji w celu poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Plan został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30.04.2015r., w maju 2016r. zaakceptował go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan będzie podstawą do ubiegania się przez gminę o dotacje m.in. do termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła na ekologiczne.

W 2016 roku w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego złożono wniosek o dotacje dla termomodernizacji Przedszkola Publicznego nr 2 i 3, Szkoły Podstawowej w Działoszy oraz Centrum Kultury w Sycowie. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na 1.731 tys. zł., z czego wartość dotacji 1.080 tys. zł. W chwili obecnej oczekujemy na podpisanie umowy o dotację.

W sierpniu b.r. Rada Miejska w Sycowie przyjęła uchwałę ws udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Syców na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Syców. Przeprowadzono pierwszy nabór – złożono 25 wniosków, po weryfikacji do programu zakwalifikowano 20 wniosków. W ramach programu można się ubiegać o dofinansowanie 50% kosztów zakupu nowego, ekologicznego źródła ciepła, nie więcej niż do 3000 zł.

Od 2013 roku gmina Syców wnioskuje i otrzymuje dofinansowanie z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest. W okresie od 2013 do 2017 usunięto już z terenu gminy 340,8 Mg eternitu, w tym w 2016r 79,3 Mg (17 posesji).

- „Wzmocnienie roli społeczeństwa obywatelskiego”

Rok 2017 był kolejnym rokiem funkcjonowania funduszu sołeckiego, którego łączny budżet wyniósł 216 tys. zł. W ramach funduszu realizowane są przedsięwzięcia wybierane przez rady sołeckie.

W październiku ub.r. przedstawiciele mieszkańców gminy Syców brali udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowywania lokalnego programu rewitalizacji.

- „Odnowa wsi i rewitalizacja obszarów miejskich gminy Syców”

W 2017r. kontynuowano modernizacje świetlic wiejskich i terenów przy świetlicach w Biskupicach, Ślizowie, Zawadzie, Gaszowicach, Drołtowicach, Komorowie, Działoszy, Szczodrowie i Wiosce.

W styczniu b.r. Rada Miejska w Sycowie przyjęła uchwałę p.n. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Syców na lata 2016-2023”. Program ten będzie umożliwiał wnioskowanie o środki zewnętrzne z przeznaczeniem na likwidację problemów na obszarach zdegradowanych.

W dniu 04.04.2017r., na podstawie LPR, Gmina Syców złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej” w ramach programu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne – nabór na OSI. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy w/w ulic wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną, budowy niecki brodzikowej dla dzieci ze stacją uzdatniania wody na terenie basenu miejskiego, utwardzeniem placów na terenie stadionu miejskiego oraz zakupu sprzętu nagłośnieniowego do Sali widowiskowej CK w Sycowie.

W 2017 roku Gmina Syców podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 dla zadania „Świetlica w Drołtowicach bazą szlaku rowerowego Do Źródeł Widawy”.

Dla celu drugiego wyróżnionego w strategii wyszczególniono następujące zadania strategiczne:

- Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej terenu przy zbiorniku wodnym w Stradomi Wierzchniej.

W 2015 roku zakończono inwestycję dotyczącą modernizacji zbiornika retencyjnego w Stradomi Wierzchniej. Zakres zadania realizowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu obejmował odmulenie strefy cofkowej zbiornika i koryta rzeki Widawy, remont zapory piętrzącej polegający na uszczelnieniu powierzchni betonowej, wyczyszczeniu i pomalowaniu bądź wymianie konstrukcji stalowych budowli.

Dzięki realizowanej inwestycji powstała ponad 300-metrowej długości piaszczysta plaża, poprawiły się także warunki uprawiania sportów wodnych.

Realizacja dalszych przedsięwzięć związanych z rozbudową infrastruktury przy zalewie będzie możliwa po uruchomieniu odpowiednich programów współfinansujących podobne zadania.

- Podniesienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej gminy.

W 2015 roku na terenie gminy zamontowano 14 tablic informacyjno-historycznych. Tablice upamiętniają miejsca ważne dla historii naszej gminy. Tworzą one funkcjonalną całość z tablicami umieszczonymi wcześniej w parku miejskim. Na realizację zadania pozyskano dotację w wysokości 16,3 tys. zł. (PROW 2007-2013).

Podniesieniu atrakcyjności kulturalnej mają służyć planowane inwestycje w Centrum Kultury: kompleksowa termomodernizacja oraz zakup nagłośnienia dla sali widowiskowej.

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Realizacja inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (np. etap II rewitalizacji parku, stworzenie bazy lekkoatletycznej, budowa basenu dla dzieci), ze względu na duże koszty takich inwestycji, będzie możliwa dopiero po uruchomieniu odpowiednich mechanizmów współfinansowania (np. środki „unijne”).

Na terenie gminy przy świetlicach wiejskich powstają siłownie zewnętrzne i place zabaw finansowane głównie z funduszu sołeckiego. Złożono wniosek na dofinansowanie rewitalizacji ulic Kościelnej i Młyńskiej w ramach której ma zostać wybudowany brodzik dla dzieci na terenie basenu miejskiego.

- Wspieranie rozwoju bazy noclegowo-gastronomicznej na terenie gminy.

W ramach pomocy de minimis podmioty budujące nowe obiekty, w tym obiekty hotelowe, mają możliwość skorzystania ze zwolnień w podatku od nieruchomości.

Syców, dnia 20.11.2017r.