Syców, dnia 23.03.2020 r.

Zapytanie cenowe

na roboty budowlane o wartości poniżej 30.000 euro.

Sygn. postępowania: ITI.7226.4.2020

- Zamawiający (dane do faktury):

Gmina  Syców ul. Mickiewicza 1   56-500 Syców     NIP 911-17-78-954

tel. 62 785 51 00   62 785 51 18   mail: zp@sycow.pl

- Tryb postępowania

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową dróg gminnych na terenie Gminy Syców.

Wykonanie remontu obejmuje:

1.   Oczyszczenie uszkodzonego miejsca z zanieczyszczeń.
2.   Skropienie ubytku emulsją asfaltową.
3.   Rozścielenie kruszywa jedną lub dwiema warstwami w zależności od głębokości

uszkodzenia.
4.  Skropienie bitumem rozścielonego kruszywa.
5.  Uszczelnienie i dosypanie drobnego kruszywa.
6.  Zagęszczenie i zawałowanie poszczególnych warstw kruszywa w miejscu remontu nawierzchni.

7.  Oznakowanie robót na czas ich wykonania

Zamawiający nie dopuszcza udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia;

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Prace będą realizowane w terminie: do dnia 31.05.2020 r.;

- Remonty nawierzchni będą realizowane sukcesywnie w ramach potrzeb Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego pisemnego lub ustnego zlecenia.

- Warunki gwarancji

12 miesięcy

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Oferta musi zawierać cenę jednostkową netto + vat,  brutto za wbudowanie 1 tony grysu z emulsją asfaltową przedmiotu zamówienia dla zakresu związanego z wykonaniem remontów nawierzchni;

- Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie;

- Cena ofertowa winna zawierać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej 
z obowiązującymi przepisami;

- Oferta musi zostać złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.

- Warunki płatności

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze;

- Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury po zakończeniu realizacji każdego zlecenia związanego z odtworzeniem nawierzchni;

- Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury po zakończeniu realizacji prac związanych z wykonaniem remontów cząstkowych;

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia podpisany przez strony protokół potwierdzający wykonanie prac.

- Miejsce i termin składania ofert

Oferty opisane: remonty nawierzchni emulsją asfaltową i grysami

należy składać w formie elektronicznej do,

Urzędu Miasta i Gminy Syców ul. Mickiewicza 1 56-50 Syców

na adres e-mail: zp@sycow.pl lub bmurij@sycow.pl

w terminie do dnia: 31.03.2020 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert: 31.03.2020 r. godz. 10:30

#### IX. Kryteria oceny złożonych ofert

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu umowy.

#### X. Istotne warunki umowy

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 2).

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy najkorzystniejsza cena przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:00 pod wymienionymi niżej numerami telefonów, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Telefon: 	(0 62) 785 51 18;

Sporządził: Bernadetta Murij

Załącznik nr 1

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | ###### OFERTA |
| --- | --- |

Do Urząd Miasta i Gminy Syców

ul. Mickiewicza 1

56-50 Syców

Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nawiązując do zapytania ofertowego na:

Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją asfaltową dróg gminnych na terenie Gminy Syców.

MY NIŻEJ PODPISANI

………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

      - SKŁADAMY OFERTĘna:

- wykonanie przedmiotu zamówienia związanego remontem nawierzchni za cenę netto...................+VAT...................... brutto  ………....…. zł/tonę  za wbudowanej 1 tony grysu z emulsją asfaltową

(słownie: ……………………………………..……….……)

2.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia.

3.	ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie:do dnia 31.05.2020 r.;

4. Warunki gwarancji

12 miesięcy

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

…………………………………

…………………………………

………………………………….

e-mail : ………………………….

6.	OFERTĘ składamy na………………. stronach.

7.	ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

- KRS/ wpis do rejestru działalności gospodarczej*

- w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumencie rejestrowym należy dołączyć pełnomocnictwo dla tego pełnomocnika

…………………………… dnia ………………

…………………………………………

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)